РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

11000 Београд – Устаничка бр 53

Tел/Фах: 011/244-1065,  е-mail: tender1@vozdovac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

„Реконструкција дечијег игралишта - Степојевачка, Кумодраж“

Бр. 404-112/15

Београд,

август 2015.

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

____________________________________________________________________

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНE ПОНУДУ

- ОБРАСЦИ:

- ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА - ИСПРАВА – ОБРАЗАЦ А

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА – ОБРАЗАЦ 1

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ– ОБРАЗАЦ 2

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 3

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 4

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА – ОБРАЗАЦ 5

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА – ОБРАЗАЦ 6

- ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА – ОБРАЗАЦ 7

- ИЗЈАВА O ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОБРАЗАЦ  8

- МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна конкурсне документације: 38

| Наручилац: | ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ |
| --- | --- |
| Адреса: | Устаничка 53, Београд |
| Интернет страница/маил: | www.vozdovac.org.rs, tender1@vozdovac.rs |
| ПИБ наручиоца | 102829648 |
| Матични број наручиоца: | 07003722 |
| Шифра делатности: | 8411 |
| Врста наручиоца: | Градска и општинска управа |
| Особа за контакт: | Весна Јанковић |
| Телефон: | 011/244-1065 |
| Радно време: | Понедељак-Петак 08-16 ч |
| Врста поступка: | Отворени поступак јавне набавке |
| Предмет јавне набавке | Радови на санацији дечијег игралишта |
| Назив јавне набавке | „Реконтрукција дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“ |
| Редни број јавне набавке | 404-112/15 |
| Опис набавке | Радови на реконструкцији |
| Ознака из Општег речника набавки | 45454000 |
| Назнака | Набавка се спроводи ради закључења уговора |
| Рок извршења | Уговор се закључује на период до испуњења његових обавеза |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

11000 Београд – Устаничка бр 53

Tел/Фах: 011/244-1065,  е-mail: tender1@vozdovac.rs

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку јавне набавке радова

„РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА – СТЕПОЈЕВАЧКА, КУМОДРАЖ“

Градска општина Вождовац, као Наручилац, спроводи отворени поступак јавне набавке радова који се односи на: „Реконтрукцију дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-112/15 од 17.08.2015. године, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015). ОРН 45454000.

Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Не прихватају се понуде са варијантама.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику.

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини неисправном. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације.

Документација се може преузети:

- на адреси Наручиоца: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, I спрат, канцеларија бр 56;

- на интернет страници наручиоца: www.vozdovac.org.rs

- на Порталу јавних набавки.

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати – понуда за отворени поступак јавне набавке радова који се односи на: „Реконтрукцију дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“, број 404-112/15, на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, а предају се на писарници Градске општине Вождовац, Устаничка 53, Београд. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне.

Рок за подношење понуда је 17.09.2015 године до 10 часова.

Отварање понуда је јавно и обавиће се 17.09.2015 године у 14 часова, у просторијама Градске општине Вождовац, улица Устаничка бр 53, у сали Већа, II спрат у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавне набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуда.

Наручилац у отвореном поступку јавне набавке истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, а одлука о додели уговора ће се донети ако је Научилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда ће бити донета у оквирном року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда и Наручилац ће је објавити  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог закона у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 68/2015).

Захтев за заштиту права се подноси  Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији  за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 68/2015).

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 404-112/15, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 68/2015). Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Особа за контакт:

Весна Јанковић

011/244-1065

Радно време:

Понедељак-петак

08-16 ч

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

за отворени поступак јавне набавке радова:

„Реконтрукција дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“

Редни број јавне набавке: 404-112/15

Понуда се подноси у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,  број 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

- ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском језику.

- ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за достављање понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима Наручиоца.

Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и додатне услове у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 68/2015).

А:	Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона су:

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове према члану 75. став 1. ЗЈН, и то:

- Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као чланови  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђивани  за  кривична  дела  против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.  Услов:  да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке ако је та дозвола предвиђена посебним прописом.

2) Начин доказивања испуњености услова  у смислу чл. 75. и 77.ЗЈН:

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре нису у обавези да достављају доказе из члана 77. став 1. тачке 1. до 3, већ су у обавези да доставе само  доказ,  у  смислу  текста  изјаве  којом  се  доказује  испуњеност

услова,  прецизним навођењем једног или више доказа који су јавно доступни на интернет страницама.

Остали понуђачи достављају:

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77. ЗЈН) да испуњава услове прописане чланом  75.  ЗЈН  и на  начин  из  члана  21.  Правилника  о  обавезним  елементина  конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл, гласник РС“, бр. 68/2015) и то:

2.1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2.2. Потврде надлежних органа, и то:

У случају да је понуђач правно лице доставља:

-за правно лице: Уверење првостепеног  суда на чијем подручју је седиште  домаћег  правног лица, односно седиште  представништва или огранка страног правног  лица да није осуђивано  за неко од кривичних  дела  против  привреде,  против  животне  средине,  примања  или давања  мита, кривично  дело  преваре.  За  набројана  кривична  дела  надлежни  судови,  чије  је  уверење потребно доставити су:

- Основни суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела, давање мита, преваре, кривична дела против привреде (злоупотреба у вези са јавном набавком), кривична дела против животне средине (шумска крађа), за које је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора мања или једнака 10 година;

- Виши суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела примање мита, кривична дела против привреде (фалсификовање хартија од вредности), за која је као главна казна предвиђена казна затвора која је већа од 10 година;

- Виши суд у Београду (посебно одељење за организовани криминал) да није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

НАПОМЕНА:  За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре доставља се Уверење Основног суда које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда. Уколико Уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције  за кривична  дела која су у надлежности  редовног  кривичног  одељења Вишег суда, потребно је поред Уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем  подручју  је  седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште  представништва  или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

- за законског заступника правног лица:

Уверење надлежне полицијске управе МУП-а ( захтев се подноси према месту пребивалишта или месту рођења законског заступника) да законски заступник, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван, за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

У случају да правно лице има више законских заступника, за сваког законског заступника наведеног  у Изводу о регистрацији  привредног  субјекта  доставља  се посебно Уверење  из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а.

У случају да је понуђач предузетник или физичко лице:

-Уверење или Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (према месту пребивалишта  или  месту  рођења  предузетника  или  физичког  лица)  да  предузетник  или физичко лице, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања мита, кривично дело преваре.

Уверења или Изводи из казнене евиденције за правно лице и законског заступника као и за предузетника или физичко лице, не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда;

2.3.  Уверења  Пореске  управе  да  је  измирио  доспеле  порезе  и  доприносе  као  и  уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

  - Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У случају наступања са подизвођачем, понуђач је дужан да достави да за подизвођаче достави овај доказ за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У случају подношења заједничке понуде, овај услов је дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ:

-Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа (Образац 1.)

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа уколико у Обрасцу понуде наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе  Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Б: Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона су:

1) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева да има:

- Камион носивости од 3,5 т

- Виброжаба

- Ровокопач

Докази:

- копије уговора о куповини/закупу/лизингу возила или рачуни о промету возила

- фотокопије саобраћајне/саобраћајних дозвола и фотокопије полиса

- Пописна листа

- Попуњен и оверен Образац 5.

- КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева да има минимум 10 радно ангажованих лица а од тога:

- Један дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401

- Један бравар

- Један лимар

- Један грађевински радник

Докази:

- фотокопије уговора из којих се види радно ангажовање

- фотокопије радних књижица

- Копије тражене лиценце и доказ о важности исте

- Попуњен образац изјаве о поседовању кадровског капацитета Образац 6.

- ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева:

- Да  није био у блокади у последњих 12 месеци пре објављивања позива за подношење понуда.

- Да је у периоду у последње три године остварио приход у вредности не мањој од 9.000.000,00 динара за наведени период кумулативно.

Докази:

- Потврда из банке да у задњих 12 месеци није био у блокади.

- Извод из регистра финансијских извештаја и података  о бонитету правних лица и предузетника  БОН-ЈН, издат од

Агенције за привредне регистре као доказ да није пословао са губицима у претходне три године.

- Билансе успеха и Биланс стања за 2014 годину.

- ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА

Доказ:

- Попуњена потврда о обиласку локација (Образац 7)

Ове доказе, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава понуђач, а уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има ове услове испуњава понуђач и подизвођач/и, док у ситуацији подношења заједничке понуде ове услове заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.

3. 	ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који се преузима од Наручиоца.

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих исправки (бељења

или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица. Уколико понуђач тако не поступи, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације.

Понуђач може поднети само једну понуду.

4. 	ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 2, наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, сагласно члану 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Понуђач који наступа самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

6. 	НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству Наручиоца и да је поднесе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за отворени поступак јавне набавке радова који се односи на: „Реконтрукцију дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“ , број 404-112/15 на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, а предају се на писарници Општине Вождовац. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Рок за достављање понуда је 17.09.2015 године, до 10 часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде које стигну Наручиоцу после рока одређеног за подношење

понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз повратницу бити враћена понуђачу.

7. 	ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се 17.09.2015  године, у 14 часова у просторијама Градске општине Вождовац, сала Већа, II спрат, у присуству овлашћених представника понуђача.

Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се Комисији  за јавне набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуда. Достављено пуномоћје мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача.

- ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважна ако Наручилац прими допуну

понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити поштом на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка бр 53, Београд, са назнаком: „Захтев за додатним

информацијама или објашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке број 404-112/15, послати факсом на тел. број: 011/244-1065 или електронском поштом на адресу:  tender1@vozdovac.rs

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Радно време Наручиоца: Понедељак - петак, од 08 до 16 часова.

- ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда изменити или допунити конкурсну документацију.

Измене или допуне конурсне документације биће достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац  има сазнања да су узела учешће у предметном

поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће истоврмено бити објављене на

Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закон о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

- ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.

У Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене  наведено  је  шта  све  чини  цену,  односно  шта  је  све  потребно  да  понуђач урачуна у цену приликом давања понуде.

Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене не може се мењати до истека рока важења понуде. Цена мора

бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет јавне набавке.

У  случају  разлике  између  јединичне  и  укупне  цене  меродавна  је  јединична цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу  са чл.  92.  Закон  о  јавним  набавкама,  односно  тражиће  образложење  свих

њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.

- ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 2. наведе рок важења понуде. Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, оквирно и сл) таква понуда ће се сматрати неприхватљивом.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надоканадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени

у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 3, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

- НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Захтеви у погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних специфичних захтева дефинисани су Обрасцем понуде – Образац број 2. и понуђеним моделом уговора.

Плаћање ће се извршити уплатом прве окончане ситуације, а затим након завршених радова у року не краћем од 15 дана и не дужим од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, испостављеном рачуну и извештајем надзора.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

- РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка радова је максимум 30 дана од дана увођења у посао.

- ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за завршене радове је минимум 2 године.

- МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Радови ће се вршити у МЗ Кумодраж, Степојевачка улица, територија ГО Вождовац.

- ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Критеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

- СТРУЧНА ОЦЕНА

Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом. Понуда ће бити одбијена као неприхватљива уколико се после обављеног отварања понуда, а након прегледа и стручне оцене утврди да не испуњава у потпуности све захтеве из конкурсне документације и ако има битне недостатке у складу са чланом  106. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/2015).

Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити достављени у неовереној фотокопији (осим оних за које је изричито наведено да се достављају у оригиналу), с тим што је понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан да у

року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави оригинале или фотокопије оверене у суду или општини за доказе о испуњености услова.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, захтевати додатна објашњења од понуђача и вршити контролу код понуђача, односно његовог подизвршиоца.

- ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

- ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда ће бити донета у оквирном року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда и наручилац ће је објавити  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

- ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у случају из става 3. овог члана због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча ,или, услед којих је престала потреба

наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

- ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само приликом пријема понуде и неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и

пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог закона у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 68/2015).

Захтев за заштиту права се подноси  Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији  за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 68/2015).

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 404-112/15, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 68/2015). Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs.

- РЕДОСЛЕД САСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Попуњен Образац А – Образац потребних доказа-исправа (са доказима о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације).

- Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа -Образац 1.

- Попуњен образац - Предмер и предрачун радова

- Попуњен Образац 2 – Образац понуде. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Упутство за попуњавање обрасца понуде:

    - Правна и физичка лица, која су у систему ПДВ, попуњавају све позиције и колоне Обрасца понуде;

    - Физичка лица, која плаћају паушално утврђен порез на годишњем нивоу, попуњавају само позиције Обрасца понуде којима није предвиђено исказивање ПДВ (из чега се јасно види да је цена без ПДВ њихова коначна цена)

- Попуњен Образац 3. – Образац трошкова припреме понуде;

- Попуњен Образац 4. – Изјава о независној понуди;

- Попуњен Образац 5. – Изјава о поседовању техничког капацитета

- Попуњен Образац 6. - Изјава о поседовању кадровског капацитета

- Попуњен Образац 7. – Потврда о обиласку локација;

- Попуњен Образац 8. – Изјава о достављању финансијског обезбеђења

- Попуњен Модел уговора. Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на крају стави потпис и печат.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015)

ОБРАЗАЦ   А

ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА – ИСПРАВА

за отворени поступак јавне набавке радова:

„Реконтрукција дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“

Редни број јавне набавке: 404-112/15

Понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен овај образац са доказима о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015) и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

| РБ | Назив документа | Поднето |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Попуњен Образац 1 – Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа; | да | не |
| 2. | Попуњен образац - Предмер и предрачун радова | да | не |
| 3. | Попуњен Образац 2. –Образац понуде | да | не |
| 4. | Попуњен Образац 3. – Образац трошкова припреме понуде | да | не |
| 5. | Попуњен Образац 4. – Изјава понуђача о независној понуди | да | не |
| 6. | Попуњен Образац 5. – Изјава понуђача о поседовању техничког капацитета | да | не |
| 7. | Попуњен Образац 6. – Изјава понуђача о поседовању кадровског капацитета | да | не |
| 8. | Попуњен Образац 7. – Потврда о обиласку локација | да | не |
| 9. | Попуњен Образац 8. – Изјава о достављању финансијског обезбеђења | да | не |
| 10. | Попуњен модел уговора напомена: Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на крају стави потпис и печат. | да | не |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 1.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из

_______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке који се односи на: „Реконтрукцију дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“, редни број јавне набавке 404-112/15.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА И ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У КУМОДРАЖУ,  УЛ. СТЕПОЈЕВАЧКА

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

- Ручни и машински ископ земље III категорије, планирање терена и равнање

површине за спортско и дечије игралиште. У цену урачунат утовар  и транспорт

вишка земље на депонију. Обрачун по m³.

m³ 115       x                            =

БЕТОНСКИ РАДОВИ

- Набавка материјала, израда арм. бет. плоче бетоном MB 20, d = 12cm

са постављањем арматурне мреже Q 221. У цену урачунато, постављање

тампонског слоја шљунка као и разбијање старе бетонске плоче и одвоз

шута на депонију. Обрачун по m².

m²    280    x                     =

- Набавка материјала, израда арм. бет. плоче (стаза) MB 20, d = 12cm

са постављањем арматурне мреже Q 221. У цену урачунато постављање

тампонског слоја шљунка као и разбијање старе бетонске плоче и одвоз

шута на депонију. Обрачун по m².

m²     152    x                    =

- Бетонирање риголе за одвод атмосферских вода трапезастог пресека

(10 + 10/45% + 30+ 10/45% +10 cm) дебљине 10cm betonom MB-20. У цену

урачунато постављање тампонског слоја шљунка  d = 10 cm,

арматурна мрежа Q-188. Сечење дилатационе фуге на сваких 1,5 m и

заливање исте битуменом. Пре постављања тампонског слоја шљунка извршити ископ

слоја земље дубине 10cm. Део ископане земље користити за планирање

поред избетонираних површина. Обрачун по m¹.

m¹   35       x                   =

БРАВАРСКИ РАДОВИ

- Набавка и монтажа рамовске заштитне жичане ограде игралишта висине

4,00 m. Носачи ограде од кутијастих металних профила 60 × 60 mm

који се убетониравају бетоном  MB 20 у претходно ископане рупе 40 × 40

× 50 cm . За носаче – стубове међусобно на ½ ојачане хоризонталним

укрућењем-кутијастим профилима 40 × 40 cm варе се метални кутијасти профили

30 × 30 mm (крстато у односу на постојеће отворе 2,00 × 2,00 m) и

поставља пластифицирана плетена жица. У цену урачунато и постављање

укрућења – варење на стубове коснике од кутијастих профила 40 × 40 mm

дужине 2,5 m који се убетониравају у претходно ископане рупе и бојење ограде

основном и завршном бојом у тону по избору наручиоца. Обрачун по m².

m²   280         x                     =

РЕКВИЗИТИ

- Набавка и постављање металне љуљашке дим. 2,0 x 1,1 m конструкција је од

цевастих профила fi 50 mm, главни носач облика "V"  са ојачањем.

Корпа је од блазуја, офарбана и причвршћена за рамовску конструкцију ланцима.

У цену је урачунат ископ 4 рупе дим. 30x30x40cm и убетониравање конструкције.

Обрачун по ком.

ком   2           x                   =

- Набавка и постављање металних клацкалица од цевастих профила fi 60 и fi 50mm, дужина носача 3 m. Постоље, држач "P" облика 80 cm, висине 40 cm.

У цену урачунат ископ две рупе дим. 40x40x50cm као и бојење исте заштитном и

завршном бојом, седишта су од блажуја, обликована, обојена и причвршћења за цев торбан шрафовима fi 8. Обрачун по ком.

ком  2        x                         =

- Набавка и постављање металне пењалице дим. 2,00 x 2,00 m од металних цеви

fi 50 и fi 40 mm, растер 3x4 поља у горњем делу, дим. 0,5x0,5 m. У цену

урачунат ископ две рупе дим. 0,4x0,4x0,5m и убетониравање конструкције.

Обрачун по ком.

ком   1       x                      =

- Набавка и постављање клупа дим. 1,80 x 0,40 m, висине 0,40 m од дрвених

обрађених и лакираних штрафли I класе без чворова које се причвршћују на профилисане бет. носаче 0,70 x 0,40 x 0,10 m, торбан шрафовима fi 8. У цену

урачунато укопавање и убетониравање бетонских носача. Обрачун по ком.

ком 4          x                  =

УКУПНО : .................................................................................................................

+ 20 % ПДВ ......................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВЕГА :

Одговорно лице:

М.П.

Образац 2.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За отворени поступак јавне набавке радова

„Реконтрукција дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“

Редни број јавне набавке 404-112/15

| ПОДАЦИ О ПОНУДИ: |  |
| --- | --- |
| Понуда се подноси (заокружити): А) Самостално Б) Понуда са подизвршиоцем В) Заједничка понуда |  |
| А) Навести податке о понуђачу: - Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса _______________________________________________________________, одговорно лице (потписник уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/подизвођачима: - Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| - Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| - Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. |  |
| В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| Укупна понуђена цена без ПДВ-а |  |
| Словима |  |
| Износ ПДВ-а % |  |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом |  |
| Словима |  |
| Рок завршетка радова: (максимум 30 дана од дана увођења у посао) |  |
| Гарантни рок: (минимум 2 године) |  |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана): |  |
| Рок важења понуде: (најмање 30 дана од дана отварања понуде) НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом | _____________ дана |
| Начин плаћања: | Према моделу уговора |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 3.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  је у припреми понуде број _______ од ___________ 2015. године, у отвореном поступку јавне набавке који се односи на: „Реконтрукцију дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“, редни број јавне набавке 404-112/15, сносио следеће трошкове:

А) Приказ структуре трошкова припреме понуде (попунити податке који чине приказ структура трошкова)

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара.

Б) Укупан износ трошкова припреме понуде износи ______________________ динара.

НАПОМЕНА:

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 3, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 4.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  изјављује да понуду број ___________ од _______________ 2015. године, припремљену на основу позива за достављање понуде за учешће у отвореном поступку јавне набавке који се односи на: „Реконтрукцију дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“ , редни број јавне набавке 404-112/15, подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 5.

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да поседује:

- Камион носивости од  3,5 t

- Виброжаба

- Ровокопач

Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке који се односи на: „Реконтрукцију дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“, редни број јавне набавке 404-112/15.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 6.

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да има следеће запослене:

| РБ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ЗАНИМАЊЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 7.

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА

На основу Конкурсне документације за јавну набавку радова која се односи на „Реконтрукцију дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“ број  404-112/15, издајем следећу:

ПОТВРДУ

Понуђач _____________________________________________, са седиштем

у _______________________________, матични број _______________________,

ПИБ _______________________________, извршио је дана ________________ 2015.

године обилазак локација који су предмет ове јавне набавке, чиме је испунио додатни услов за учешће у поступку.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________                                                       Овлашћено лице Наручиоца

Милан Тодић

Напомена:

Понуђачи могу извршити обилазак локација  радним данима у периоду од 10.00 – 14.00 часова. Обилазак се заказује телефонским путем, на број 011/244-0403 – особа за контакт Марина Ралевић. Овај образац мора бити предат уз понуду, оверен печатом Наручиоца и потписан од стране овлашћеног лица. У супротном, понуђач неће моћи да докаже испуњеност додатног услова.

Образац 8.а

# ИЗЈАВА О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом закључења Уговора за јавну набавку која се односи на „Реконтрукцију дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“ за потребе Градске општине Вождовац, предати Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора у износу од _____________________, са клаузулом „ безусловна“ и „платива на први позив”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора, с тим да евентуални продужетак рока за извршење радова има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење радова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају ако понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Датум:___________________	                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА

## потпис

М.П.

Образац 8.б

# ИЗЈАВА О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом закључења Уговора за јавну набавку која се односи на „Реконтрукцију дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“ за потребе Градске општине Вождовац, предати Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора у износу од _____________________, са клаузулом „ безусловна“ и „платива на први позив”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од истека гарантног рока.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач исте не отклони након позива наручиоца и утврђивања стварног стања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Датум:___________________	                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА

## потпис

М.П.

МОДЕЛ

УГОВОР

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА – СТЕПОЈЕВАЧКА, КУМОДРАЖ

Закључен између:

Градске општине Воджовац, са седиштем у Београду, Улица Устаничка бр 53, коју

заступа  Председник Александар Савић (у даљем тексту: Наручилац) и

_________________________ са седиштем у ________________, Улица

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем тексту: Извођач)

Подаци о Наручиоцу:                                        Подаци о Извођачу:

| ПИБ:102829648 | ПИБ: |
| --- | --- |
| Матични бр: 07003722 | Матични бр.: |
| Број рачуна: 840 – 148640 - 20 | Број рачуна: |
| Телефон: 011/244-1065 | Телефон: |
| Телефакс: 011/244-1065 | Телефакс: |
| Е-mail: tender1@vozdovac.rs | E-mail: |

ОСНОВ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац је Одлуком о додели уговора бр 404-112/15 од _________________године (попуњава Наручилац) изабрао ______________ као најповољнијег  понуђача  након  спроведеног отвореног поступка  јавне  набавке број 404-112/15.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора  је реконструкција дечијег игралишта у Степојевачкој улици у МЗ Кумодраж, територија ГО Вождовац.

Саставни део овог Уговора су: понуда Извођача бр. ________ од ____________ 2015 године и – Предмер и предрачун радова.

Предмет Уговора Извођач ће извршити (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

в) заједнички, у групи са:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

ЦЕНА

Члан 3.

Цене радова који су предмет  овог  уговора  су  дате  у  Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. _________ од _____________.2015 године, појединачно и у укупном износу од ________________ динара без  обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од  ___________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изврши у  року од ____ дана  од  дана  увођења у посао од стране Наручиоца. Сви извршени радови морају бити праћени одговарајућом документацијом.

Извођач  ће  извршене радове  обрачунавати  према  ценама  датим  у Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. ________ од _______________2015 године.

Члан 5.

Квалитет извршених радова обухвата квалитет рада, квалитет материјала који се уграђује, као и однос према имовини наручиоца, при чему се води рачуна да се не наноси штета имовини Наручиоца.

Извођач   радова  гарантује  квалитет  радова,  а  Наручилац  има  право  на  рекламацију квалитета.

У случају да, надзор   утврди да квалитет радова није задовољавајући позива  представника Извођача (лице одговорно за закључење Уговора), сачињава записник у коме се одређује рок за отклањање недостатака (који не може бити дужи од 3 дана), након чега, уколико се не отклоне недостаци непосредни корисник обавештава Извођача радова, са упозорењем да ће дати предлог за активирање банкарске гаранције у року од 5 дана од дана доставе обавештења. Уколико се у остављеном року не појави представник Извођача и не  утврди  да  су недостаци  у целини  отклоњени,  што  Извођач  и непосредни  корисник констатују  записником,  биће активирана  банкарска гаранција од стране Наручиоца. Уколико се недостаци у остављеном року отклоне, непосредни корисник ће  обавестити  Извођача  радова  и  по  истом  неће  бити  санкција  по  Извођача. Такође,  до  активирања  банкарске гаранције  може  доћи  и  у  случају  када  Извођач радова нанесе материјалну штету наручиоцу, а исту добровољно не надокнади.

Члан 6.

Извођач радова гарантује квалитет обављених радова у року од ________ година, а у свему према условима предвиђеним у захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији. Уколико радови не буду у свему према понуди и одредбама овог Уговора или наступи штета изазвана непажњом радника Извођача радова, Наручилац може тражити накнаду штете, као и трошкова.

Члан 7.

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла предвиђена је банкарска гаранција. Извођач се обавезује да Наручиоцу након што се стекну услови за закључење уговора, у року од 7 дана (или у тренутку закључења уговора),  достави

банкарску гаранцију,  за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10%  од вредности понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року предвиђена је банкарска гаранција. Извођач се обавезује да Наручиоцу након што се стекну услови за закључење уговора, у року од 7 дана (или у тренутку закључења уговора),  достави  банкарску гаранцију,  за отклањање грешака у гаратном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10%  од вредности понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека гарантног рока.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац   прихвата   цене   радова   дате   у   понуди  Извођача  и  обавезује  се  на  исплату прве окончане ситуације у  року  од  _______ дана  од дана пријема исправног рачуна, а затим након завршених радова од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом и извештајем надзора, на  текући  рачун Извођача број _________________.

Извођачу није дозвољено да захтева аванс.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и траје до испуњења његових обавеза.

Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. овог члана уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране продавца.

Члан 10.

На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 11.

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача.

У г о в о р а ч и:

У Београду __________2015.

Наручилац						        Продавац

ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ	                                                        Предузеће / радња

ПРЕДСЕДНИК				                               Директор/оснивач

Александар Савић

----------------------------                                                                   ----------------------------------

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора.