РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

11000 Београд – Устаничка бр 53

Tел/Фах: 011/244-1065,  е-mail: tender1@vozdovac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

„Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“

Бр. 404-116/15

Београд,

септембар 2015.

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

____________________________________________________________________

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНE ПОНУДУ

- ОБРАСЦИ:

- ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА - ИСПРАВА – ОБРАЗАЦ А

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА – ОБРАЗАЦ 1

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

- МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ– ОБРАЗАЦ 2

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 3

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 4

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА – ОБРАЗАЦ 5

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА – ОБРАЗАЦ 6

- ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА – ОБРАЗАЦ 7

- ИЗЈАВА O ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОБРАЗАЦ  8

- РЕФЕРЕНТА ЛИСТА – ОБРАЗАЦ  9 и 9б.

- МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна конкурсне документације: 121

| Наручилац: | ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ |
| --- | --- |
| Адреса: | Устаничка 53, Београд |
| Интернет страница/маил: | www.vozdovac.org.rs, tender1@vozdovac.rs |
| ПИБ наручиоца | 102829648 |
| Матични број наручиоца: | 07003722 |
| Шифра делатности: | 8411 |
| Врста наручиоца: | Градска и општинска управа |
| Особа за контакт: | Весна Јанковић |
| Телефон: | 011/244-1065 |
| Радно време: | Понедељак-Петак 08-16 ч |
| Врста поступка: | Отворени поступак јавне набавке |
| Предмет јавне набавке | Радови на санацији улица |
| Назив јавне набавке | „Путна инфраструктура - Текуће поправке и одржавање улица“ |
| Редни број јавне набавке | 404-116/15 |
| Опис набавке | Радови на одржавању путева |
| Ознака из Општег речника набавки | 45233141 |
| Назнака | Набавка се спроводи ради закључења уговора |
| Рок извршења | Уговор се закључује на период до испуњења његових обавеза |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

11000 Београд – Устаничка бр 53

Tел/Фах: 011/244-1065,  е-mail: tender1@vozdovac.rs

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку јавне набавке радова

„ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА“

Градска општина Вождовац, као Наручилац, спроводи отворени поступак јавне набавке радова који се односи на: „Путна инфраструктура - Текуће поправке и одржавање улица“, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-116/15 од 27.08.2015. године, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015). ОРН 45233141.

Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда.

Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.

Не прихватају се понуде са варијантама.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику.

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини неисправном. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације.

Документација се може преузети:

- на адреси Наручиоца: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, I спрат, канцеларија бр 56;

- на интернет страници наручиоца: www.vozdovac.org.rs

- на Порталу јавних набавки.

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати – понуда за отворени поступак јавне набавке радова који се односи на: „Путна инфраструктура - Текуће поправке и одржавање улица“, број 404-116/15, на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, а предају се на писарници Градске општине Вождовац, Устаничка 53, Београд. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне.

Рок за подношење понуда је 09.10.2015 године до 10.00 часова.

Отварање понуда је јавно и обавиће се 09.10.2015 године у 12.00 часова, у просторијама Градске општине Вождовац, улица Устаничка бр 53, у сали Већа, II спрат у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је

издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавне набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуда.

Наручилац у отвореном поступку јавне набавке истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника РС и на својој интернет страници, а одлука о додели уговора ће се донети ако је Научилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда ће бити донета у оквирном року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда и Наручилац ће је објавити  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог закона у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републикe Србије“, број 124/2012, 14/2015,68/2015).

Захтев за заштиту права се подноси  Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији  за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015,68/2015).

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 404-116/15, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015,68/2015). Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Особа за контакт:

Весна Јанковић

011/244-1065

Радно време:

Понедељак-петак

08-16 ч

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

за отворени поступак јавне набавке радова:

„Путна инфраструктура - Текуће поправке и одржавање улица“

Редни број јавне набавке: 404-116/15

Понуда се подноси у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,  број 124/2012, 14/2015, 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

- ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском језику.

- ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за достављање понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима Наручиоца.

Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и додатне услове у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

А:	Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона су:

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове према члану 75. став 1. ЗЈН, и то:

- Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као чланови  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђивани  за  кривична  дела  против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.  Услов:  да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке ако је та дозвола предвиђена посебним прописом.

2) Начин доказивања испуњености услова  у смислу чл. 75. и 77. ЗЈН:

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре нису у обавези да достављају доказе из члана 77. став 1. тачке 1. до 3, већ су у обавези да доставе само  доказ,  у  смислу  текста  изјаве  којом  се  доказује  испуњеност

услова,  прецизним навођењем једног или више доказа који су јавно доступни на интернет страницама.

Остали понуђачи достављају:

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77. ЗЈН) да испуњава услове прописане чланом  75.  ЗЈН  и на  начин  из  члана  21.  Правилника  о  обавезним  елементина  конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл, гласник РС“, бр. 29/2013) и то:

2.1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2.2. Потврде надлежних органа, и то:

У случају да је понуђач правно лице доставља:

-за правно лице: Уверење првостепеног  суда на чијем подручју је седиште  домаћег  правног лица, односно седиште  представништва или огранка страног правног  лица да није осуђивано  за неко од кривичних  дела  против  привреде,  против  животне  средине,  примања  или давања  мита, кривично  дело  преваре.  За  набројана  кривична  дела  надлежни  судови,  чије  је  уверење потребно доставити су:

- Основни суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела, давање мита, преваре, кривична дела против привреде (злоупотреба у вези са јавном набавком), кривична дела против животне средине (шумска крађа), за које је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора мања или једнака 10 година;

- Виши суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела примање мита, кривична дела против привреде (фалсификовање хартија од вредности), за која је као главна казна предвиђена казна затвора која је већа од 10 година;

- Виши суд у Београду (посебно одељење за организовани криминал) да није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

НАПОМЕНА:  За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре доставља се Уверење Основног суда које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда. Уколико Уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције  за кривична  дела која су у надлежности  редовног  кривичног  одељења Вишег суда, потребно је поред Уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем  подручју  је  седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште  представништва  или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

- за законског заступника правног лица:

Уверење надлежне полицијске управе МУП-а ( захтев се подноси према месту пребивалишта или месту рођења законског заступника) да законски заступник, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван, за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

У случају да правно лице има више законских заступника, за сваког законског заступника наведеног  у Изводу о регистрацији  привредног  субјекта  доставља  се посебно Уверење  из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а.

У случају да је понуђач предузетник или физичко лице:

-Уверење или Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (према месту пребивалишта  или  месту  рођења  предузетника  или  физичког  лица)  да  предузетник  или физичко лице, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања мита, кривично дело преваре.

Уверења или Изводи из казнене евиденције за правно лице и законског заступника као и за предузетника или физичко лице, не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда;

2.3.  Уверења  Пореске  управе  да  је  измирио  доспеле  порезе  и  доприносе  као  и  уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

  - Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У случају наступања са подизвођачем, понуђач је дужан да достави за подизвођаче овај доказ за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У случају подношења заједничке понуде, овај услов је дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ:

-Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа (Образац 1.)

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа уколико у Обрасцу понуде наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе  Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Б: Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона су:

1) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева да има:

- Камион носивости од  15 до 20 т – 10 ком.

- Камион носивости од 10 до 15 т – 10 ком

- Багер точкаш (са рото главом) тежине од 14-17 т – 1 ком

- Булдожер – 1ком

- Тампон ваљак од 11 до 14 т – 1 ком

- Јеж ваљак од 8 до 14 т – 1 ком

- Комбинована радна машина – 3 ком

- Утоваривач са утоварном кашиком запремине ≥ 2 m ³ - 1 ком

- Компресор – 1 ком

- Вибро плоча – 1 ком

- Путарско возило – 1 ком

- Грејдер – 1 ком

- Цистерна за воду, запремина цистерне ≥ 8 m³ - 1 ком

- Цистерна за емулзију на камиону – 1 ком

- Финишер за уградњу асфалта димензије вариоматик пегле 1-3 m – 1 ком

- Финишер за уградњу асфалта димензије основне пегле ≥ 2,5 m – 1 ком

- Финишер за уградњу тврдо ливеног асфалта – 1 ком

- Кохерица са запремином контејнера за тврдо ливени или ливени асфалт ≥5 t – 1 ком

- Ваљак за асфалт са челичним напалтцима, пегла – пегла, од 1 до 2 т – 1 ком

- Комбиновани ваљак за асфалт, гума – пегла, од 2 до 4 т – 1 ком

- Ваљак за асфалт са челичним напалтцима, пегла – пегла, од 3 до 5 т – 1 ком

- Комбиновани ваљак за асфалт, гума – пегла, од 7 до 12 т – 1 ком

- Ваљак за асфалт са челичним напалтцима, пегла – пегла, од 7 до 12 т – 1 ком

- Ваљак за асфалт, гума, од 10 до 14 т – 1 ком

- Топли контејнери за транспорт асфалтне масе са капацитетом коша ≥ 5 t – 1 ком

- Плато приколица – 1 ком

- Мини утоваривач запремине утоварне кашике од  0,4 до 0,8 m³ - 2 ком

Докази:

- Пописна листа основних средстава за 2014. оверена од стране овлашћеног лица и печатирана, са видљиво означеним средствима која су тражена – за сва тражена возила, грађевинске машине и опрему.

- Копије саобраћајних дозвола важећих на дан подношења понуда и одштампане податке са читача саобраћајне дозволе за возила и грађевинске машине.

- Уколико понуђач не поседује у власништву наведени капацитет, доставља уговор о финансијском лизингу у којем је понуђач наведен као прималац лизинга или уговор са трећим лицем са којим понуђач има успостављену пословну сарадњу којом му је омогућено коришћење наведеног средства и саобраћајну дозволу важећу на дан подношења понуде са одштампаним подацима са читача саобраћајне дозволе или пописну листу основних средстава за 2014 годину, која гласи на име трећег лица са којим је понуђач закључио наведени уговор или уговор о закупу. Ако у наведеним документима нема уписаних података о носивости возили или машине, понуђач је у обавези да достави документ из којег је могуће то утврдити (нпр. полису осигурања).

- КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева да има минимум 50 радно ангажованих лица а од тога:

- Одговорни извођач радова саобраћајница са лиценцом 415 или  412 – мин 2

- Грађевински техничари – мин 5

- Асфалтери – мин 5

- Руковаоци грађевинских машина – мин 10

- Возачи – мин 20

Докази:

- Образац М-А  или фотокопија било ког уговора из ког се види радно ангажовање.

- Фотокопија тражених лиценци и потврда Инжењерске коморе Србије са важношћу на дан објављивања позива за подниошење понуда да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.

- ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева:

- Да је  у периоду у последње три године остварио приход у вредности не мањој од 250.000.000,00 динара без ПДВ-а за наведени период кумулативно.

- Да није био у блокади у последње 3 године (2014, 2013, 2012) од дана објављивања позива за подношење понуда.

- Да је у претходне три године (2014, 2013, 2012) имао позитивно пословање.

Докази:

- Потврде о пријему редовног финансијског извештаја  за претходне три обрачунске године, издате од стране Агенције за привредне регистре-БОН ЈН.

- Билансе успеха и стања за 2014 годину.

- Потврда из Народне банке – одељење за прунудну наплату да у задње 3 године није био у блокади.

- ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева:

- Да докаже да је у периоду од последњих пет година извео радове на реконструкцији и/или санацији саобраћајница у градским условима у вредности од најмање 400.000.000,00 динара без ПДВ-а.

- Да понуђач докаже да је у периоду у последње две године од дана објављивања позива уградио ≥ 20 т и ≥ 300 m² ливеног или тврдоливеног асфалта на саобраћајницама у градским условима.

- Да поседује усаглашен систем пословања са захтевима следећих стандарда: SRPS ISO 9001:2008 (или одговарајући).

Докази:

- Фотокопија уговора закљученог са наручиоцем предметног посла и ситуација (или рачун) издата сходно достављеном уговору, а према збиру изведених радова.

- Фотокопија важећег сертификата

- Попуњен и печатом оверен Образац 9 и Образац 9 б,

- ОСТАЛИ УСЛОВИ

- Да понуђач докаже да пред њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

- Доказ: Потврда Привредног суда или потврда Агенције за привредне регистре издата након објављивања позива за подношење понуда.

- ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА

- Понуђачи су у обавези да се упознају са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Доказ:

- Попуњена потврда о обиласку локација (Образац 7)

Ове доказе, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава понуђач, а уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има ове услове испуњава понуђач и подизвођач/и, док у ситуацији подношења заједничке понуде ове услове заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.

3. 	ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који се преузима од Наручиоца.

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих исправки (бељења

или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица. Уколико понуђач тако не поступи, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације.

Понуђач може поднети само једну понуду.

4. 	ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 2, наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, сагласно члану 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Понуђач који наступа самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

6. 	НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству Наручиоца и да је поднесе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за отворени поступак јавне набавке радова који се односи на: „Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“ , број 404-116/15 на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, а предају се на писарници Општине Вождовац. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Рок за достављање понуда је 09.10.2015 године, до 10.00 часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде које стигну Наручиоцу после рока одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз повратницу бити враћена понуђачу.

7. 	ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се 09.10.2015  године, у 12.00 часова у просторијама Градске општине Вождовац, сала Већа, II спрат, у присуству овлашћених представника понуђача.

Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се Комисији  за јавне набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуда. Достављено пуномоћје мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача.

- ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважна ако Наручилац прими допуну

понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити поштом на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка бр 53, Београд, са назнаком: „Захтев за додатним

информацијама или објашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке број 404-116/15, послати факсом на тел. број: 011/244-1065 или електронском поштом на адресу:  tender1@vozdovac.rs

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Радно време Наручиоца: Понедељак - петак, од 08 до 16 часова.

- ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда изменити или допунити конкурсну документацију.

Измене или допуне конурсне документације биће достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац  има сазнања да су узела учешће у предметном

поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће истоврмено бити објављене на

Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закон о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

- ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.

У Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене  наведено  је  шта  све  чини  цену,  односно  шта  је  све  потребно  да  понуђач урачуна у цену приликом давања понуде.

Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене не може се мењати до истека рока важења понуде. Цена мора

бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет јавне набавке.

У  случају  разлике  између  јединичне  и  укупне  цене  меродавна  је  јединична цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу  са чл.  92.  Закон  о  јавним  набавкама,  односно  тражиће  образложење  свих

њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.

- ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 2. наведе рок важења понуде. Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, оквирно и сл) таква понуда ће се сматрати неприхватљивом.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надоканадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени

у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 3, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

- НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Захтеви у погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних специфичних захтева дефинисани су Обрасцем понуде – Образац број 2. и понуђеним моделом уговора.

Плаћање ће се вршити након завршених радова у року не краћем од 15 дана и не дужим од 45 дана након завршених радова, по окончаној ситуацији, испостављеном рачуну–који је констатован записником надзора.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

- РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка радова је максимум 45 дана од дана увођења у посао.

- ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за завршене радове је минимум 2 године.

- МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Божићна – крак 1, Божићна – крак 2, Јужна – прилаз гробљу, Улица Јоргована, Улица Ружа, Јована Миловановића – први део, Милоша Милошевића, Жути Брег, Пут за Павићевац – други део, Пут за Павићевац – први део, Јарослав Черни – крак 1, Јарослав Черни – крак 2, Јарослав Черни – крак 3, Јарослав Черни – крак 4, Савеза Бораца, Живка Гавриловића, Перице Ивановића – први део, Фрицка Лоха – први крак, Фрицка Лоха – други, територија Градске општине Вождовац, Београд.

- ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Критеријум за избор најповољније понуде је: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

- СТРУЧНА ОЦЕНА

Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом. Понуда ће бити одбијена као неприхватљива уколико се после обављеног отварања понуда, а након прегледа и стручне оцене утврди да не испуњава у потпуности све захтеве из конкурсне документације и ако има битне недостатке у складу са чланом  106. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити достављени у неовереној фотокопији (осим оних за које је изричито наведено да се достављају у оригиналу), с тим што је понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан да у

року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави оригинале или фотокопије оверене у суду или општини за доказе о испуњености услова.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, захтевати додатна објашњења од понуђача и вршити контролу код понуђача, односно његовог подизвршиоца.

- ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

- ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда ће бити донета у оквирном року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда и Наручилац ће је објавити  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

- ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у случају из става 3. овог члана због методологије доделе пондера

потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча ,или, услед којих је престала потреба

наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

- ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само приликом пријема понуде и неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и

пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог закона у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

Захтев за заштиту права се подноси  Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији  за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 404-116/15, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015). Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs.

- РЕДОСЛЕД САСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Попуњен Образац А – Образац потребних доказа-исправа (са доказима о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације).

- Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа -Образац 1.

- Попуњен образац - Предмер и предрачун радова

- Попуњен Образац 2 – Образац понуде. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Упутство за попуњавање обрасца понуде:

    - Правна и физичка лица, која су у систему ПДВ, попуњавају све позиције и колоне Обрасца понуде;

    - Физичка лица, која плаћају паушално утврђен порез на годишњем нивоу, попуњавају само позиције Обрасца понуде којима није предвиђено исказивање ПДВ (из чега се јасно види да је цена без ПДВ њихова коначна цена)

- Попуњен Образац 3. – Образац трошкова припреме понуде;

- Попуњен Образац 4. – Изјава о независној понуди;

- Попуњен Образац 5. – Изјава о поседовању техничког капацитета

- Попуњен Образац 6. - Изјава о поседовању кадровског капацитета

- Попуњен Образац 7. – Потврда о обиласку локација;

- Попуњен Образац 8. – Изјава о достављању финансијског обезбеђења

- Попуњен Образац 9. и Образац 9б. - Референтна листа

- Попуњен Модел уговора. Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на крају стави потпис и печат.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015)

ОБРАЗАЦ   А

ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА – ИСПРАВА

за отворени поступак јавне набавке радова:

„Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“

Редни број јавне набавке: 404-116/15

Понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен овај образац са доказима о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

| РБ | Назив документа | Поднето |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Попуњен Образац 1 – Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа; | да | не |
| 2. | Попуњен образац - Предмер и предрачун радова | да | не |
| 3. | Попуњен Образац 2. –Образац понуде | да | не |
| 4. | Попуњен Образац 3. – Образац трошкова припреме понуде | да | не |
| 5. | Попуњен Образац 4. – Изјава понуђача о независној понуди | да | не |
| 6. | Попуњен Образац 5. – Изјава понуђача о поседовању техничког капацитета | да | не |
| 7. | Попуњен Образац 6. – Изјава понуђача о поседовању кадровског капацитета | да | не |
| 8. | Попуњен Образац 7. – Потврда о обиласку локација | да | не |
| 9. | Попуњен Образац 8. – Изјава о достављању финансијског обезбеђења | да | не |
| 10. | Попуњен Образац 9. и Образац 9б.– Референтна листа | да | не |
| 11. | Попуњен модел уговора напомена: Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на крају стави потпис и печат. | да | не |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 1.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из

_______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова који се односи на: „Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“, редни број јавне набавке 404-116/15.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Божићна -крак 1 |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: |  |  |  |  |
|  | 195.08m² x 0,44m = 85.84m3 |  | 85.84 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 8.58 |  |  |
|  | 2.1.2. машински ископ 90% | m3 | 77.3 |  |  |
|  | 2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: |  | 76.3 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 7.6 |  |  |
|  | 2.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 68.7 |  |  |
| 2 | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 159.30m2 x 1.1 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 175.2 |  |  |
| 3 | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Израда насипа од земље, машински (без набавке и транспорта земље) | m3 | 9.55 |  |  |
| 4. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: 70.8m x 0,50m x 2 = 000,00m2 | m² | 35.8 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови:.................................................................. |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 159.30m2 x 1.1 |  | 175.2 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 140.2 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 35.0 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 159.30м2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 159.3 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Божићна -крак 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

Према налогу Инвеститора, урађен је пројекат за извођење улице Божићна – крак 1. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена и обиласка дате локације.

Ситуациони план

Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од 159,30m, ширине 3.50m. Уз већи део коловоза је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m,  дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то:

| битуменизирани носећи слој BNS 22sА | d= 8 cm |
| --- | --- |
| дробљени камен 0-31.5 | d=35 cm |
| укупно: | d=43 cm |

Попречни пад

Попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5%. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз витопери до потребног пада. Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у постојећи  околни терен.

Подужни профил

Постојећи пут и локални терен условљавају нови подужни пад и он се нивелационо уклапа у околни терен и потојећу саобраћајницу.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Божићна -крак 2 |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: |  |  |  |  |
|  | 568.2m² x 0,44m = 250.00m3 |  | 250.01 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 25.00 |  |  |
|  | 2.1.2. машински ископ 90% | m3 | 225.0 |  |  |
|  | 2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: |  | 209.2 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 20.9 |  |  |
|  | 2.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 188.3 |  |  |
| 2 | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 443.2m2 x 1.1 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 487.5 |  |  |
| 3 | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Израда насипа од земље, машински (без набавке и транспорта земље) | m3 | 40.77 |  |  |
| 4. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: 70.8m x 0,50m x 2 = 000,00m2 | m² | 125.0 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови:.................................................................. |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 443.2m2 x 1.1 |  | 487.5 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 390.0 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 97.5 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 159.30м2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 443.2 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Божићна -крак 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

Према налогу Инвеститора, урађен је пројекат за извођење улице Божићна – крак 2. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена и обиласка дате локације.

Ситуациони план

Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од 127.4m, ширине 3.50m. Уз коловоз је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m,  дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то:

| битуменизирани носећи слој BNS 22sА | d= 8 cm |
| --- | --- |
| дробљени камен 0-31.5 | d=35 cm |
| укупно: | d=43 cm |

Попречни пад

Попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5%. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз витопери до потребног пада. Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у постојећи  околни терен.

Подужни профил

Постојећи пут и локални терен условљавају нови подужни пад и он се нивелационо уклапа у околни терен и потојећу саобраћајницу.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Јужна |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: |  |  |  |  |
|  | 1040.10m² x 0,44m = 457.6m3 |  | 457.64 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 45.76 |  |  |
|  | 2.1.2. машински ископ 90% | m3 | 411.9 |  |  |
|  | 2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: |  | 386.8 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 38.7 |  |  |
|  | 2.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 348.2 |  |  |
| 2 | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 823.9m2 x 1.1 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 906.3 |  |  |
| 3 | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Израда насипа од земље, машински (без набавке и транспорта земље) | m3 | 70.80 |  |  |
| 4. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: 216.2,00m2 | m² | 216.2 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови:.................................................................. |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 443.2m2 x 1.1 |  | 906.3 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 725.0 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 181.3 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 159.30м2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 823.9 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Јужна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

Према налогу Инвеститора, урађен је пројекат за извођење улице Јужна. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена и обиласка дате локације.

Ситуациони план

Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од 236,00m ширине 3.50m. На делу улице где већ постоји асфалтни коловоз, нова конструкција се уклапа у постојећи. Уз коловоз је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m,  дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то:

| битуменизирани носећи слој BNS 22sА | d= 8 cm |
| --- | --- |
| дробљени камен 0-31.5 | d=35 cm |
| укупно: | d=43 cm |

Попречни пад

Попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5%. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз витопери до потребног пада. Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у постојећи  околни терен.

Подужни профил

Постојећи пут и локални терен условљавају нови подужни пад и он се нивелационо уклапа у околни терен и потојећу саобраћајницу.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Јоргована – 1 део |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: |  |  |  |  |
|  | 194,20m² x 0,44m = 85.45m3 |  | 85.45 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 8.54 |  |  |
|  | 2.1.2. машински ископ 90% | m3 | 76.9 |  |  |
|  | 2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: |  | 76.0 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 7.6 |  |  |
|  | 2.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 68.4 |  |  |
| 2 | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 151.00m2 x 1.1 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 166.1 |  |  |
| 3 | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Израда насипа од земље, машински (без набавке и транспорта земље) | m3 | 9.42 |  |  |
| 4. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: 43.20m2 | m² | 43.2 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови:.................................................................. |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 151.00m2 x 1.1 |  | 166.1 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 132.9 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 33.2 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 151.00м2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 151.0 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Јоргована – 1 део |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

| Према налогу Инвеститора, урађен је пројекат за извођење улице Јоргована -1 део. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена и обиласка дате локације. Ситуациони план Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од 42.80m ширине 3.50m. На делу улице где већ постоји асфалтни коловоз, нова конструкција се уклапа у постојећи. Уз коловоз је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m, дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то: битуменизирани носећи слој BNS 22sА; d= 8 cm. дробљени камен 0-31.5; d=35 cm. укупно:; d=43 cm. Попречни пад Попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5%. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз витопери до потребног пада. Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у постојећи околни терен. Подужни профил Постојећи пут и локални терен условљавају нови подужни пад и он се нивелационо уклапа у околни терен и потојећу саобраћајницу. Датум _____________________; Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________. М.П. - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| Улица Јоргована – 2 део |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: |  |  |  |  |
|  | 103,00m² x 0,44m = 45.32m3 |  | 45.32 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 4.53 |  |  |
|  | 2.1.2. машински ископ 90% | m3 | 40.8 |  |  |
|  | 2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: |  | 40.4 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 4.0 |  |  |
|  | 2.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 36.4 |  |  |
| 2 | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 80.00m2 x 1.1 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 88.0 |  |  |
| 3 | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Израда насипа од земље, машински (без набавке и транспорта земље) | m3 | 4.93 |  |  |
| 4. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: 23,00m2 | m² | 23.0 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови:.................................................................. |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 80.00m2 x 1.1 |  | 88.0 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 70.4 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 17.6 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 151.00м2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 80.0 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Јоргована –2 део |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

Према налогу Инвеститора, урађен је пројекат за извођење улице Јоргована -2део. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена и обиласка дате локације.

Ситуациони план

Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од 22.40m ширине 3.50m. На делу улице где већ постоји асфалтни коловоз, нова конструкција се уклапа у постојећи. Уз коловоз је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m,  дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то:

| битуменизирани носећи слој BNS 22sА | d= 8 cm |
| --- | --- |
| дробљени камен 0-31.5 | d=35 cm |
| укупно: | d=43 cm |

Попречни пад

Попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5%. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз витопери до потребног пада. Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у постојећи  околни терен.

Подужни профил

Постојећи пут и локални терен условљавају нови подужни пад и он се нивелационо уклапа у околни терен и потојећу саобраћајницу.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Ружа |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: |  |  |  |  |
|  | 324.2m² x 0,44m = 142.65m3 |  | 142.65 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 14.26 |  |  |
|  | 2.1.2. машински ископ 90% | m3 | 128.4 |  |  |
|  | 2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: |  | 135.3 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 13.5 |  |  |
|  | 2.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 121.8 |  |  |
| 2 | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 257.5m2 x 1.1 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 283.3 |  |  |
| 3 | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Израда насипа од земље, машински (без набавке и транспорта земље) | m3 | 7.30 |  |  |
| 4. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: 216.2,00m2 | m² | 66.7 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови:.................................................................. |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 257.5m2 x 1.1 |  | 283.3 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 226.6 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 56.7 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 257.5м2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 257.5 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Ружа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

Према налогу Инвеститора, урађен је пројекат за извођење улице Ружа. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена и обиласка дате локације.

Ситуациони план

Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од 73,00m, ширине 3.50m. Уз већи део коловоза је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m,  дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то:

| Попречни пад битуменизирани носећи слој BNS 22sА | d= 8 cm |
| --- | --- |
| дробљени камен 0-31.5 | d=35 cm |
| укупно: | d=43 cm |

Попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5%. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз витопери до потребног пада. Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у постојећи  околни терен.

Подужни профил

Постојећи пут и локални терен условљавају нови подужни пад и он се нивелационо уклапа у околни терен и потојећу саобраћајницу.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Јована Миловановића |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: |  |  |  |  |
|  | 2494,00m² x 0,44m = 1097.36m3 |  | 1,097.36 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 109.74 |  |  |
|  | 2.1.2. машински ископ 90% | m3 | 987.6 |  |  |
|  | 2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: |  | 1042.4 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 104.2 |  |  |
|  | 2.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 938.1 |  |  |
| 2 | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 1944,00m2 x 1.1 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 2138.4 |  |  |
| 3 | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Израда насипа од земље, машински (без набавке и транспорта земље) | m3 | 55.00 |  |  |
| 4. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: 555,00m2 | m² | 550.0 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови:.................................................................. |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 257.5m2 x 1.1 |  | 2138.4 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 1710.7 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 427.7 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 257.5м2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 1944.0 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Јована Миловановића |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

Према налогу Инвеститора, урађен је пројекат за извођење улице Јована Миловановића. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена и обиласка дате локације.

Ситуациони план

Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од 555,00m, ширине 3.50m. Уз већи део коловоза је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m,  дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то:

| битуменизирани носећи слој BNS 22sА | d= 8 cm |
| --- | --- |
| дробљени камен 0-31.5 | d=35 cm |
| укупно: | d=43 cm |

Попречни пад

Попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5% а у оштрим кривинама 4%. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз витопери до потребног пада. Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у постојећи  околни терен.

Подужни профил

Постојећи пут и локални терен условљавају нови подужни пад и он се нивелационо уклапа у околни терен и потојећу саобраћајницу.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Жути брег |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Приближне дебљине за коловоз и банкину д=45цм |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: |  |  |  |  |
|  | 2205,00m² x 0,45m = 992.25m3 |  | 992.25 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 99.23 |  |  |
|  | 2.1.2. машински ископ 90% | m3 | 893.0 |  |  |
|  | 2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: |  | 964.3 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 96.4 |  |  |
|  | 2.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 867.8 |  |  |
| 2 | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 1405,00m2 x 1.1 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 1545.5 |  |  |
| 3 | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Израда насипа од земље, машински (без набавке и транспорта земље) | m3 | 28.00 |  |  |
| 4. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: 214,00m2 | m² | 800.0 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови:.................................................................. |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 1405,00m2 x 1.2 |  | 1686.0 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 1348.8 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 337.2 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 1405,00м2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 1405.0 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Жути брег |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

Према налогу Инвеститора, урађен је пројекат за извођење улице Улица Жути брег. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена и обиласка дате локације.

Ситуациони план

Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од oкo 400,00m, ширине 3.50m. Уз коловоз је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m,  дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то:

| битуменизирани носећи слој BNS 22sА | d= 8 cm |
| --- | --- |
| дробљени камен 0-31.5 | d=35 cm |
| укупно: | d=43 cm |

Попречни пад

Попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5% а у оштрим кривинама 4%. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз витопери до потребног пада. Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у постојећи  околни терен.

Дуж постојећег пута су постављене бандере, и неке од њих залазе у новопројектоване банкине чиме угрожавају безбедност на путу, па их је потребно изместити. Ова позиција није предмет овог пројекта и предмера радова.

Подужни профил

Постојећи пут и локални терен условљавају нови подужни пад и он се нивелационо уклапа у околни терен и потојећу саобраћајницу.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пут за Павићевац-други део |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Приближне дебљине за коловоз и банкину д=50цм |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: |  |  |  |  |
|  | 1135,00m² x 0.5m = 568m3 |  | 568.00 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 56.80 |  |  |
|  | 1.1.2. машински ископ 90% | m3 | 511.2 |  |  |
|  | 1.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: |  | 543.0 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 54.3 |  |  |
|  | 1.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 488.7 |  |  |
| 2 | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 880,00m2 x 1.1 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 968.0 |  |  |
| 3 | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Израда насипа од земље, машински (без набавке и транспорта земље) | m3 | 25.00 |  |  |
| 4. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: 254,00m2 | m² | 255.0 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови:.................................................................. |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 880.00m2 x 1.2=1056м2 |  | 1056.0 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 844.8 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 211.2 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи :880м2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 880.0 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пут за Павићевац-други део |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

Према налогу Инвеститора, урађен је пројекат за извођење Пут за Павићевац - други део. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена и обиласка дате локације.

Ситуациони план

Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од 253.75m, ширине 3.50m. Уз већи део коловоза је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m,  дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то:

| Због просторне ограничености , предвиђено је измештање постојећих бандера. битуменизирани носећи слој BNS 22sА | d= 8 cm |
| --- | --- |
| дробљени камен 0-31.5 | d=35 cm |
| укупно: | d=43 cm |

Попречни пад

Попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5% а у оштрим кривинама 4%. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз витопери до потребног пада. Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у постојећи  околни терен.

Подужни профил

Постојећи пут и локални терен условљавају нови подужни пад и он се нивелационо уклапа у околни терен и потојећу саобраћајницу.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пут за Павићевац први део |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Ископ хумуса у просечној дебљини Lh=20cm |  |  |  |  |
|  | Из табеларног предмера P ископа хумуса: 928.4m2 УКУПНО: 928.4 х 0.2=185.7m3 |  |  |  |  |
|  | - машински ископ 95% | m3 | 176.4 |  |  |
|  | - ручни ископ 5% | m3 | 9.3 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 1.2. Машински утовар и транспорт ископаног хумуса на депонију. |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала у самониклом стању. | m3 | 185.7 |  |  |
| 2. | 2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Према табеларном предмеру: |  |  |  |  |
|  | 408.6m3 |  | 408.6 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 40.9 |  |  |
|  | 2.1.2. машински ископ 90% | m3 | 367.7 |  |  |
|  | 2.2.Утовар и транспорт вишка ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: 379.4м3 |  | 379.4 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 37.9 |  |  |
|  | 2.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 341.5 |  |  |
| 3. | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Са ситуационог плана коловоз износи: 999.4m2 Усвојено увећање површине постељице 10% (дефинисано на НПП) Укупно: 999.4m2x 1.1=1099.3m2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 1099.3 |  |  |
| 4. | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Према табеларном предмеру: |  |  |  |  |
|  | 29.2m3 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m3 насипа. | m3 | 29.2 |  |  |
| 5. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Према табеларном предмеру: 755.7m2 | m² | 755.7 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови:.................................................................. |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Са ситуационог плана коловоз износи: 999.4m2 Увећање слоја ДКА 20% (дефинисано на НПП) Укупно: 999.4m2x 1.2=1199.3m2 |  | 1199.3 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 959.4 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 239.9 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Са ситуационог плана: 999.4m2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 999.4 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В.ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2. | Регулисање хидраната и шибера |  |  |  |  |
|  | Са ситуационог плана: 2ком |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по укупном броју измештених обејаката. | ком | 2 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пут за Павићевац први део |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

Према налогу Инвеститора,урађен је пројекат за извођење улице Пут за Павићевац – први део. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена.

Ситуациони план

Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од цца 330m, ширине 3.00m. Уз коловоз је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m,  дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то:

| битуменизирани носећи слој BNS 22sА | d= 8 cm |
| --- | --- |
| дробљени камен 0-31.5 | d=35 cm |
| укупно: | d=43 cm |

Попречни пад

С обзиром на ранг пута попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5%. С обзиром да се на предметном путу не очекују значајне брзине, коловоз није пројектован са нагибом већим од 2,5% како би се пут што боље уклопио у околне садржаје. Кривина код темена Т4 пројектована је у котра нагибу због једноставнијег уклапања бочног пута, као и због услова одводњавања целокупног терена. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз је витоперен до потребног пада.

Подужни профил

Подужни профил је условљен постојећим стањем и овим пројектом су предвиђене само мање корекције истог.

Одводњавање

Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у  околни терен.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Јарослав Черни -крак 4 |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Приближне дебљине за коловоз и банкину д=42цм |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: |  |  |  |  |
|  | 848,00m² x 0,42m = 356.16m3 |  | 356.16 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 35.62 |  |  |
|  | 2.1.2. машински ископ 90% | m3 | 320.5 |  |  |
|  | 2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: |  | 341.4 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 34.1 |  |  |
|  | 2.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 307.3 |  |  |
| 2 | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 634,00m2 x 1.1 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 697.4 |  |  |
| 3 | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Израда насипа од земље, машински (без набавке и транспорта земље) | m3 | 14.77 |  |  |
| 4. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: 214,00m2 | m² | 214.0 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови:.................................................................. |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 634,00m2 x 1.1 |  | 697.4 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 557.9 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 139.5 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 634,00м2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 634.0 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Јарослав Черни -крак 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

Према налогу Инвеститора,урађен је пројекат за извођење улице Јарослав Черни-крак 4. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена и обиласка дате локације.

Ситуациони план

Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од 417,00m, ширине 3.00m. Уз коловоз је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m,  дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то:

| битуменизирани носећи слој BNS 22sА | d= 8 cm |
| --- | --- |
| дробљени камен 0-31.5 | d=35 cm |
| укупно: | d=43 cm |

Попречни пад

Попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5%. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз витопери до потребног пада. Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у постојећи  околни терен.

Подужни профил

Постојећи пут и локални терен условљавају нови подужни пад и он се нивелационо уклапа у околни терен и потојећу саобраћајницу.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Савеза бораца |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: |  |  |  |  |
|  | 274,00m² x 0,44m = 120.56m3 |  | 120.56 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 12.06 |  |  |
|  | 2.1.2. машински ископ 90% | m3 | 108.5 |  |  |
|  | 2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: |  | 116.6 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 11.7 |  |  |
|  | 2.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 104.9 |  |  |
| 2 | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 213,00m2 x 1.1 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 234.3 |  |  |
| 3 | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Израда насипа од земље, машински (без набавке и транспорта земље) | m3 | 3.99 |  |  |
| 4. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: 555,00m2 | m² | 61.0 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 257.5m2 x 1.1 |  | 234.3 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 187.4 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 46.9 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 257.5м2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 213.0 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Савеза бораца |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

Према налогу Инвеститора, урађен је пројекат за извођење улице Савеза бораца. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена и обиласка дате локације.

Ситуациони план

Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од 57,00m, ширине 3.50m. Уз коловоз је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m,  дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то:

| битуменизирани носећи слој BNS 22sА | d= 8 cm |
| --- | --- |
| дробљени камен 0-31.5 | d=35 cm |
| укупно: | d=43 cm |

Попречни пад

Попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5%. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз витопери до потребног пада. Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у постојећи  околни терен.

Подужни профил

Постојећи пут и локални терен условљавају нови подужни пад и он се нивелационо уклапа у околни терен и потојећу саобраћајницу.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Живка Гавриловића |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: |  |  |  |  |
|  | 959,00m² x 0,44m = 421.96m3 |  | 421.96 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 42.20 |  |  |
|  | 2.1.2. машински ископ 90% | m3 | 379.8 |  |  |
|  | 2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: |  | 406.8 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 40.7 |  |  |
|  | 2.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 366.1 |  |  |
| 2 | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 725,00m2 x 1.1 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 797.5 |  |  |
| 3 | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Израда насипа од земље, машински (без набавке и транспорта земље) | m3 | 15.19 |  |  |
| 4. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: 234,00m2 | m² | 234.0 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 725,00m2 x 1.1 |  | 797.5 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 638.0 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 159.5 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 725,00м2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 725.0 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Живка Гавриловића |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

Према налогу Инвеститора, урађен је пројекат за извођење улице Живка Гавриловића. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена и обиласка дате локације.

Ситуациони план

Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од 417,00m, ширине 3.00m. Уз коловоз је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m,  дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то:

| битуменизирани носећи слој BNS 22sА | d= 8 cm |
| --- | --- |
| дробљени камен 0-31.5 | d=35 cm |
| укупно: | d=43 cm |

Попречни пад

Попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5%. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз витопери до потребног пада. Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у постојећи  околни терен.

Подужни профил

Постојећи пут и локални терен условљавају нови подужни пад и он се нивелационо уклапа у околни терен и потојећу саобраћајницу.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Перице Ивановића-први део |  |  |  |  |  |
| Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | коли чина | цена | износ |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: |  |  |  |  |
|  | 467,00m² x 0,44m +89,00m² x 0,17m= 220,71m3 |  | 120.56 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 ручни ископ 10% | m3 | 22.07 |  |  |
|  | 2.1.2. машински ископ 90% | m3 | 198.6 |  |  |
|  | 2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. |  |  |  |  |
|  | Разлика између усека и насипа: |  | 214.0 |  |  |
|  | Плаћа се по m3 транспортованог материјала. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 ручни утовар, чек. 10% | m3 | 21.4 |  |  |
|  | 2.2.2. машински утовар, 90% | m3 | 192.6 |  |  |
| 2 | Машинско планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 439,00m2 |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. | m² | 439.0 |  |  |
| 3 | Израда насипа од земље, добијене из усека. |  |  |  |  |
|  | Израда насипа од земље, машински (без набавке и транспорта земље) | m3 | 7.14 |  |  |
| 4. | Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве (за прос.транс.даљ.) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи: 104,00m2 | m² | 104.0 |  |  |
|  | Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови:.................................................................. |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 403,69m2 x 1.1 |  | 444.1 |  |  |
| - | Машински 80% | m2 | 355.2 |  |  |
| - | Ручно 20% | m2 | 88.8 |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. |  |  |  |  |
| 2. | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, маш.уграђивање,д=8cm, (P>400м2) (до12км) |  |  |  |  |
|  | Планиметрисано износи 363,80m² |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² уграђеног материјала. | m2 | 363.8 |  |  |
|  | Укупно коловозна конструкција:............................................................ |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова. |  |  |  |  |
|  | Укупно непредвиђени радови:...................................... |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Перице Ивановића-први део |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

Према налогу Инвеститора, урађен је пројекат за извођење улице Перице Ивановића. Рађен је на основу Пројектног задатка Инвеститора, геодетског снимка терена и обиласка дате локације.

Ситуациони план

Пројектовани пут налази се у општини Вождовац на траси већ постојећег земљаног пута. Нови коловоз је рађен у дужини од 102,00m, ширине 3.50m. Уз коловоз је постављена хумузирана банкина, ширине 0.5m,  дебљине 0.2m. Усвојена нова коловозна конструкција је d=43cm и то:

| битуменизирани носећи слој BNS 22sА | d= 8 cm |
| --- | --- |
| дробљени камен 0-31.5 | d=35 cm |
| укупно: | d=43 cm |

Попречни пад

Попречни нагиб новопројектованог коловоза је једностран и износи 2,5%. На месту уклапања са постојећом саобраћајницом, коловоз витопери до потребног пада. Атмосферске воде се гравитационо воде са саобраћајних површина у постојећи  околни терен.

Подужни профил

Постојећи пут и локални терен условљавају нови подужни пад и он се нивелационо уклапа у околни терен и постојећу саобраћајницу.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Улица Јарослав Чарни – крак 1

Бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ јед. коли цена износ мере чина

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.   2.1.Ископ земље III категорије

површински са гурањем на 20м.

Приближна даљине за коловоз и

банкину д=42цм

планиметрисано износи :

848,00 m 2 x 0,42 m=356,16 m3

Плаћа се по m3 					356,16

ископаног материјала

2.1. 1   ручни ископ 10%	 	              m3 	35,62

2.1. 2   машински ископ 90% 		m3             	 320,50

2.2.Утовар и транспорт ископане

земље на даљину од 9-12 км

Разлика између усека и насипа:

Плаћа се по m3				             341,40

транспортованог материјала

1.2. 1   ручни утовар, чек.10% 	              m3             34,10

1.2. 2   машински утовар, 90% 	              m3        307,30

2.   Машинско планирање и

ваљање постељице

планиметрисано износи :

634,00 m 2 x 1,1

Плаћа се по m2 обрађене површине   	    m2          697,40

3.   Израда насипа од земље,

добијене из усека

Израда насипа од земље,

машински

(без набавке и транспорта земље)   	       m3 	   14,77

4.   Хумузирање површина

(ископ,превоз,разаст.) д=20цм

са засејавањем траве

(за прос.транс.даљ.)

планиметрисано износи :

214,0m2

m2 	 214,00

Плаћа се по m2 обрађене површине

Укупно земљани радови:..................................................................................................................

Бр.           ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                јед.             коли                цена                         износ

мере           чина

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

1.   Израда слоја од  дробљеног

каменог  материјала 0-31.5 мм

дебљине d=35cm, до 12 km.

планиметрисано износи

634.00т2x1.1						  697,40

-      Машински 80%	 	              	            m2 	   557,90

-      Ручно  20%	 		                          m2 	  139,50

Плаћа се по m2 уграђеног

материјала

2.   Израда битуменизираног носећег

слоја  БНС22сА

маш.уграђивање д=8 cm

(Р > 400 м2) (до 12км)

Планиметрисано износи  634,00т2

Плаћа се по m2 уграђеног

материјала 				            m2 	634,00

Укупно коловозна конструкција.....................................................................................................

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са

Инвеститором у току извођења

радова на лицу места одлучити о

потреби за додатним радовима, а за

њих је предвиђена сума од 5% од

грађевинских радова

Укупно непредвиђени радови : ........................................................................................................

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Јарослав Чарни – крак 1

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО :

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Улица Јарослав Чарни – крак 2

Бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ јед. коли цена износ мере чина

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.   2.1.Ископ земље III категорије

површински са гурањем на 20м.

Приближна даљине за коловоз и

банкину д=50цм

планиметрисано износи :

1050,00 m 2 x 0,50 m=525,00 m3		              525,00

Плаћа се по m3

ископаног материјала

2.1. 1   ручни ископ 10%	 	              m3 	52,50

2.1. 2   машински ископ 90% 		 m3             472,50

2.2.Утовар и транспорт ископане

земље на даљину од 9-12 км

Разлика између усека и насипа:

Плаћа се по m3				              490,00

транспортованог материјала

1.2. 1   ручни утовар, чек.10% 	              m3         49,00

1.2. 2   машински утовар, 90% 	              m3        441,00

2.   Машинско планирање и ваљање

постељице

планиметрисано износи :

700,00 m 2 x 1,1

Плаћа се по m2 обрађене површине   	 m2          770,00

3.   Израда насипа од земље,

добијене из усека

Израда насипа од земље,

машински

(без набавке и транспорта земље)   	m3 	35,00

4.   Хумузирање површина

(ископ,превоз,разаст.) д=20цм

са засејавањем траве

(за прос.транс.даљ.)

планиметрисано износи :

350,0m2

m2 	 350,00

Плаћа се по m2 обрађене површине

Укупно земљани радови :..................................................................................................................

Бр.           ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                јед.             коли                цена                         износ

мере           чина

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

1.   Израда слоја од  дробљеног

каменог  материјала 0-31.5 мм

дебљине d=35cm, до 12 km.

планиметрисано износи				   840,00

700.00т2x1.2

-      Машински 80%	 	              	m2 	   672,00

-      Ручно  20%	 		             m2 	   168,00

Плаћа се по m2 уграђеног

материјала

2.   Израда битуменизираног носећег

слоја  БНС22сА

маш.уграђивање д=8 cm

(Р > 400 м2) (до 12км)

Планиметрисано износи  700,00т2

Плаћа се по m2 уграђеног

материјала 				   m2 	700,00

Укупно коловозна конструкција.....................................................................................................

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са

Инвеститором у току извођења

радова на лицу места одлучити о

потреби за додатним радовима, а за

њих је предвиђена сума од 5% од

грађевинских радова

Укупно непредвиђени радови : ........................................................................................................

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Јарослав Чарни – крак 2

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО :

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Улица Јарослав Чарни – крак 3

Бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ јед. коли цена износ мере чина

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.   2.1.Ископ земље III категорије

површински са гурањем на 20м.

Приближна даљине за коловоз и

банкину д=50цм

планиметрисано износи :

450,00 m 2 x 0,50 m=225,00 m3			225,00

Плаћа се по m3

ископаног материјала

2.1. 1   ручни ископ 10%	 	        m3 	           22,50

2.1. 2   машински ископ 90% 	       m3             202,50

2.2.Утовар и транспорт ископане

земље на даљину од 9-12 км

Разлика између усека и насипа:

Плаћа се по m3				              210,00

транспортованог материјала

1.2. 1   ручни утовар, чек.10% 	              m3         21,00

1.2. 2   машински утовар, 90% 	              m3        189,00

2.   Машинско планирање и ваљање

постељице

планиметрисано износи :

300,00 m 2 x 1,1

Плаћа се по m2 обрађене површине   	            m2          330,00

3.   Израда насипа од земље,

добијене из усека

Израда насипа од земље,

машински

(без набавке и транспорта земље)   	            m3 	15,00

4.   Хумузирање површина

(ископ,превоз,разаст.) д=20цм

са засејавањем траве

(за прос.транс.даљ.)

планиметрисано износи :

150,0m2

m2 	 150,00

Плаћа се по m2 обрађене површине

Укупно земљани радови :..................................................................................................................

Бр.           ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                јед.             коли                цена                         износ

мере           чина

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

1.   Израда слоја од  дробљеног

каменог  материјала 0-31.5 мм

дебљине d=35cm, до 12 km.

планиметрисано износи

350.00т2x1.2		                                          360,00

-      Машински 80%	 	              	       m2 	   288,00

-      Ручно  20%	 		                    m2 	     72,00

Плаћа се по m2 уграђеног

материјала

2.   Израда битуменизираног носећег

слоја  БНС22сА

маш.уграђивање д=8 cm

(Р > 400 м2) (до 12км)

Планиметрисано износи  300,00т2

Плаћа се по m2 уграђеног

материјала 				       m2 	300,00

Укупно коловозна конструкција.......................................................................................................

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са

Инвеститором у току извођења

радова на лицу места одлучити о

потреби за додатним радовима, а за

њих је предвиђена сума од 5% од

грађевинских радова

Укупно непредвиђени радови : .........................................................................................................

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Јарослав Чарни – крак 3

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО :

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Улица Милоша Милошевића

Бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ јед. коли цена износ мере чина

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.   2.1.Ископ земље III категорије

површински са гурањем на 20м.

Приближна даљине за коловоз и

банкину д=50цм

планиметрисано износи :

300,00 m 2 x 0,50 m=150,00 m3		 150,00

Плаћа се по m3

ископаног материјала

2.1. 1   ручни ископ 10%	 	      m3 	15,00

2.1. 2   машински ископ 90%               m3        135,00

2.2.Утовар и транспорт ископане

земље на даљину од 9-12 км

Разлика између усека и насипа:

Плаћа се по m3				             140,00

транспортованог материјала

2.2. 1   ручни утовар, чек.10% 	              m3         14,00

2.2. 2   машински утовар, 90% 	              m3        126,00

2.   Машинско планирање и ваљање

постељице

планиметрисано износи :

200,00 m 2 x 1,1

Плаћа се по m2 обрађене површине   	    m2          220,00

3.   Израда насипа од земље,

добијене из усека

Израда насипа од земље,

машински

(без набавке и транспорта земље)   	     m3 	10,00

4.   Хумузирање површина

(ископ,превоз,разаст.) д=20цм

са засејавањем траве

(за прос.транс.даљ.)

планиметрисано износи :

100,0m2

m2 	 100,00

Плаћа се по m2 обрађене површине

Укупно земљани радови :..................................................................................................................

Бр.           ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                јед.             коли                цена                         износ

мере           чина

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

1.   Израда слоја од  дробљеног

каменог  материјала 0-31.5 мм

дебљине d=35cm, до 12 km.

планиметрисано износМ                                    240,00

200.00т2x1.2

-      Машински 80%	 	         m2 	   192,00

-      Ручно  20%	                      m2 	     48,00

Плаћа се по m2 уграђеног

материјала

2.   Израда битуменизираног носећег

слоја  БНС22сА

маш.уграђивање д=8 cm

(Р > 400 м2) (до 12км)

Планиметрисано износи  200,00т2

Плаћа се по m2 уграђеног

Материјала                                  m2 	200,00

Укупно коловозна конструкција.......................................................................................................

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са

Инвеститором у току извођења

радова на лицу места одлучити о

потреби за додатним радовима, а за

њих је предвиђена сума од 5% од

грађевинских радова

Укупно непредвиђени радови:.................................................................................................

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Милоша Милошевића

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО :

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Фрицка Лоха – крак 1

Бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ јед. коли цена износ мере чина

А. ПРИПРЕМИ РАДОВИ

1.   Рушење постојећег асфалтног

коловоза.

1.1. Рушење слоја БНС –а д=7цм        m2 	56,00

1.2. Машинско рушење тампонског

слоја д=35цм          		      m3 	19,60

1.3. Утовар и транспост шута на

локалну депонију на даљину до 12

км			          		        m3 	  24,00

Укупно припремни радови :...................................................................................................................

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.   1.1.Ископ хумуса у просечној

дебљини Lh = 20cm.

1440x0.20=288m3

1.1. машински ископ 90%	 	              m3 	259,00

1.1. ручни ископ 10%	 		 m3 	   29,00					Плаћа се по m3 ископаног

материјала

1.2.Машински утовар и

транспорт  ископаног хумуса на

депонију

Плаћа се по m3 транспортованог

материјала  у самониклом стању	               m3 	   288,00

2.

1.1.Ископ земље III категорије

Површински са гурањем на 20м.

Приближна даљине за коловоз и

банкину д=50цм

планиметрисано износи :

790м3 						790,00

Плаћа се по m3

1.1. 1   ручни ископ 10%	 	              m3 	  79,00

1.1. 2   машински ископ 90% 		m3 	711,00

1.2.Утовар и транспорт ископане

Земље на даљину од 9-12 км

Разлика између усека и насипа:

Плаћа се по m3 					685,00

Транспортованог материјала

1.2. 1   ручни утовар, чек.10% 	              m3 	  68,50

1.2. 2   машински утовар, 90% 	              m3 	616,50

Бр.           ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                јед.             коли                цена                         износ

мере           чина

3.   Машинско планирање и

ваљање постељице

планиметрисано износи :

1122,00м2 x 1,1

Плаћа се по m2 обрађене површине   	       m2 	1234,20

Бр.           ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                јед.             коли                цена                         износ

мере           чина

4.   Израда насипа од земље,

добијене из усека

Израда насипа од земље,

машински

(без набавке и транспорта земље)

m3 	 105,00

5.   Хумузирање површина

(ископ,превоз,разаст.) д=20цм

са засејавањем траве

(за прос.транс.даљ.)

планиметрисано износи :

1800,00m2

m2 	 1800,00

Плаћа се по m2 обрађене површине

Укупно земљани радови :................................................................................................................

В. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

1.   Израда слоја од  дробљеног

каменог  материјала 0-31.5 мм

дебљине d=35cm, до 12 km.

планиметрисано износи			1345,00

1122.00т2x1.2=1345м2

-      Машински 80%	 	             m2 	1076,00

-      Ручно  20%	 	             m2 	  269,00

Плаћа се по m2 уграђеног

материјала

2.   Израда битуменизираног носећег

слоја  БНС22сА

планиметрисано износи  1122.00 м 2

Плаћа се по m2 уграђеног

Материјала                                      m2 	  1122,00

Укупно коловозна конструкција......................................................................................................

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са

Инвеститором у току извођења

радова на лицу места одлучити о

потреби за додатним радовима, а за

њих је предвиђена сума од 5% од

грађевинских радова

Укупно непредвиђени радови : ......................................................................................................

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Фрицка Лоха – крак 1

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

В. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО :

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Фрицка Лоха – крак 2

Бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ јед. коли цена износ мере чина

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.   1.1.Ископ хумуса у просечној

дебљини Lh = 20cm.

79x0.20=16m3

1.1. машински ископ 90%	         m3 	  15,00

1.1. ручни ископ 10%	         m3 	     1,00

Плаћа се по m3 ископаног

материјала

1.2.Машински утовар и

транспорт  ископаног хумуса на

депонију

Плаћа се по m3 транспортованог

материјала  у самониклом стању	       m3 	   16,00

2.

1.1.Ископ земље III категорије

Површински са гурањем на 20м.

Приближна даљине за коловоз и

банкину д=50цм

планиметрисано износи :

28м3 				              28,00

Плаћа се по m3

1.1. 1   ручни ископ 10%	 	          m3 	  2,80

1.1. 2   машински ископ 90% 	          m3 	25,20

1.2.Утовар и транспорт ископане

Земље на даљину од 9-12 км

Разлика између усека и насипа: 			24,00

Плаћа се по m3

Транспортованог материјала

1.2. 1   ручни утовар, чек.10% 	              m3 	  2,4

1.2. 2   машински утовар, 90% 	              m3 	21,6

3.   Машинско планирање и

ваљање постељице

планиметрисано износи :

117,00 m 2 x 1,1

Плаћа се по m2 обрађене површине   	   m2 	129,0

Бр.           ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                јед.             коли                цена                         износ

мере           чина

4.   Израда насипа од земље,

добијене из усека

Израда насипа од земље,

машински

(без набавке и транспорта земље)

m3 	4,00

5.   Хумузирање површина

(ископ,превоз,разаст.) д=20цм

са засејавањем траве

(за прос.транс.даљ.)

планиметрисано износи :

66,0m2

m2 	 66,00

Плаћа се по m2 обрађене површине

Укупно земљани радови :..................................................................................................................

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

1.   Израда слоја од  дробљеног

каменог  материјала 0-31.5 мм

дебљине d=35cm, до 12 km.

планиметрисано износи	                            140,00

117.00т2x1.2=140м2

-      Машински 80%	 	             m2 	   112,00

-      Ручно  20%	 	             m2 	    28,00

Плаћа се по m3 уграђеног

материјала

2.   Израда битуменизираног носећег

слоја  БНС22сА

планиметрисано износи  117.00т2

Плаћа се по m2 уграђеног

материјала 		               m2 	  117,00

Укупно коловозна конструкција........................................................................................................

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са

Инвеститором у току извођења

радова на лицу места одлучити о

потреби за додатним радовима, а за

њих је предвиђена сума од 5% од

грађевинских радова

Укупно непредвиђени радови : ......................................................................................................

Фрицка Лоха – крак 2

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО :

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| редни број | Назив улице | ископ земље m3 | утовар и транспорт земље m3 | планирање постељице m3 | насип од земље m3 | хумузирање m2 | ДКМ 0/31.5mm d=35cm m2 | BNS 22sA d=8cm m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (1) | Божићна – крак 1 | 147.80 | 138.20 | 330.00 | 9.60 | 35.80 | 330.00 | 300.00 |
| 2 (2) | Божићна – крак 2 | 250.00 | 209.20 | 487.50 | 40.80 | 125.00 | 487.50 | 443.20 |
| 3 (3) | Јужна | 457.60 | 368.80 | 906.30 | 70.80 | 216.20 | 906.30 | 823.90 |
| 4 (4-5) | Улица Јоргована-први и други део | 85.40 | 76.00 | 166.10 | 9.40 | 43.20 | 166.10 | 151.00 |
|  |  | 45.30 | 40.40 | 88.00 | 4.90 | 23.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5 (6) | Улица Ружа | 142.60 | 135.30 | 283.30 | 7.30 | 66.70 | 283.30 | 257.50 |
| 6 (7) | Јована Миловановића -први део | 1097.40 | 1042.40 | 2138.40 | 55.00 | 550.00 | 2138.40 | 1944.00 |
| 7 (18) | Милоша Милошевића | 150.00 | 140.00 | 220.00 | 10.00 | 100.00 | 240.00 | 200.00 |
| 8 (8) | Жути Брег | 992.30 | 964.30 | 1545.50 | 28.00 | 800.00 | 1686.00 | 1405.00 |
| 9 (9) | Пут за Павићевац – први део | 408.60 | 379.40 | 1099.30 | 29.20 | 755.70 | 1199.30 | 999.40 |
| 10 (10) | Пут за Павићевац – други део | 568.00 | 543.00 | 968.00 | 25.00 | 255.00 | 1056.00 | 880.00 |
| 11 (15) | Јарослав Черни –крак 1 | 356.20 | 341.40 | 697.40 | 14.80 | 214.00 | 697.40 | 634.00 |
| 12 (16) | Јарослав Черни –крак 2 | 525.00 | 490.00 | 770.00 | 35.00 | 350.00 | 840.00 | 700.00 |
| 13 (17) | Јарослав Черни –крак 3 | 225.00 | 210.00 | 330.00 | 15.00 | 150.00 | 360.00 | 300.00 |
| 14 (11) | Јарослав Черни –крак 4 | 187.50 | 175.00 | 275.00 | 12.50 | 125.00 | 300.00 | 250.00 |
| 15 (12) | Улица Савеза Бораца | 120.60 | 116.60 | 234.30 | 4.00 | 61.00 | 234.30 | 213.00 |
| 16 (13) | Живка Гавриловића | 422.00 | 406.80 | 797.50 | 15.20 | 234.00 | 797.50 | 725.00 |
| 17 (14) | Перице Ивановића | 220.70 | 214.00 | 439.00 | 7.20 | 104.00 | 444.10 | 363.80 |
| 18 (19) | Фрицка Лоха-први крак | 790.00 | 685.00 | 1234.20 | 105.00 | 1800.00 | 1345.00 | 1122.00 |
| 19 (20) | Фрицка Лоха -други крак | 28.00 | 24.00 | 129.00 | 4.00 | 66.00 | 140.00 | 117.00 |
|  | Укупно | 7220.00 | 6699.80 | 13138.80 | 502.70 | 6074.60 | 13739.20 | 11908.80 |

НАПОМЕНА: Замена материјала коловозне конструкције у постељици 50/100 mm ~ 100 m³

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

| Додатни радови за поједине улице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| редни број |  | Назив улице |  |  | ископ хумуса m3 |  | утовар и транспорт хумуса m3 |  |  |
| 9 |  | Пут за Павићевац– први део |  |  | 185.7 |  | 185.7 |  |  |
| редни број |  | Назив улице |  |  | рушење БНС d=7cm m2 |  | рушење тампона d=35cm m3 | ископ хумуса m3 | утовар и транспорт хумуса m3 |
| 18 |  | Фрицка Лоха-први крак |  |  | 56.0 |  | 19.6 | 288.0 | 288.0 |
| редни број |  | Назив улице |  |  | ископ хумуса m3 |  | утовар и транспорт хумуса m3 |  |  |
| 19 |  | Фрицка Лоха -други крак |  |  | 16.0 |  | 16.0 |  |  |
| Радови на тротоару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| редни број |  | Назив улице |  |  | рушење бетона d= 10cm m2 |  | утовар и транспорт поруш.мат. m3 | израда ливеног асфалта d= 4cm m2 |  |
| 20 |  | - тротоар |  |  | 100.0 |  | 10.0 | 100.0 |  |
| редни број |  | Назив улице |  |  | израда ивичњака 12/18 m1 |  | израда слоја ризле 0-31,5мм m3 |  |  |
| 20 |  | Мокролушка 158 |  |  | 150.0 |  | 34.0 |  |  |
| редни број |  | Назив улице |  |  | израда ивичњака 12/18 m1 |  | израда слоја ризле 0-31,5мм m3 |  |  |
| 20 |  | Заплањска 84 |  |  | 70.0 |  | 8.0 |  |  |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

МП

МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА

Укупан број пондера износи 100:

- Цена – максимум 70 пондера

- Техничке и технолошке предности – максимум 30 пондера

Методологија доделе пондера:

- Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена из понуде без ПДВ-а. Понуда са најнижом укупном ценом добија максимални број пондера (70). Износ пондера за сваку наредну понуду се израчунава према формули:

вредност најниже укупне понуђене цене

БРОЈ ПОНДЕРА = ------------------------------------------------------------ x 70

вредност укупне цене појединачне понуде

- Број пондера код овог критеријума утврдиће се на основу:

- Поседовање асфалтне базе за производњу асфалтне масе капацитета ≥ 200 t/h са опремом за дозирање стругане асфалтне масе, у чијем склопу и стабилно постројење (кохерица) за производњу тврдо ливеног асфалта капацитета ≥ 40 t/h, на удаљености ≤ 50 km од локације на којој се изводе радови:   30 пондера

- Поседовање асфалтне базе за производњу асфалтне мешавине капацитета ≥ 200 t/h на удаљености ≤ 50 km од локације на којој се изводе радови: 5 пондера

- Не поседовање асфалтне базе за производњу асфалтне мешавине капацитета ≥ 200 t/h ( у случају да понуђач закупљује асфалтну базу) или поседовање на удаљености > 50 km од локације на којој се изводе радови:   0 пондера

- Код овог критерујма потребно је да понуђач достави као доказе:

- Пописна листа основних средстава за 2014. (оверена од стране овлашћеног лица и печатирана) – видљиво означити средство које се бодује. Уколико је асфлатна база купљена у 2015. као доказ уместо пописне листе потребно је приложити копију уговора о куповини и копију рачуна)

- Књиговодствена картица средстава које се бодује (оверена од стране овлашћеног лица и печатирана)

- Документ из кога се могу утврдити карактеристике асфалтне базе (каталог, изјава произвођача или продавца опреме и сл)

- Изјава понуђача о локацији на којој се налази асфалтна база

- Изјава понуђача о понуђеној врсти асфалта (са рециклираним материјалом или не)

НАПОМЕНА: Уколико понуђач достави доказе о поседовању асфалтне базе за производњу асфалтне масе капацитета ≥ 200 t/h са опремом за дозирање стругане асфалтне масе, у чијем склопу је и стабилно постројење (кохерица) за производњу тврдо ливеног асфалта капацитета ≥ 40 t/h, у обавези је да понуди исти асфалт са рециклираним материјалом који обезбеђује Наручилац. Рециклажни материјал је Наручилац добио сходно Одлуци Дирекције за путеве Секретаријата за саобраћај града Београда. Обавеза понуђача је да са

депоније која се налази у Ул. Вука Врчћевића бб (Вилине Воде) у Београду, о свом трошку, транспортује рециклажни материјал до своје базе, као и да прибави Извештај о испитивању

претходног састава асфалтне мешавине од преузетог струганог асфалта и агрегата за израду битуменизираног носећег слоја који намерава да користи.

- Најповољнијом понудом сматраће се понуда са највећим укупним бројем пондера.

- У случају постојања две или више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача на основу већег броја пондера додељених по основу критеријума Цена.

- Заокруживање се врши на две децимале.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 2.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За отворени поступак јавне набавке радова

„Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“

Редни број јавне набавке 404-116/15

| ПОДАЦИ О ПОНУДИ: |  |
| --- | --- |
| Понуда се подноси (заокружити): А) Самостално Б) Понуда са подизвршиоцем В) Заједничка понуда |  |
| А) Навести податке о понуђачу: - Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса _______________________________________________________________, одговорно лице (потписник уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/подизвођачима: - Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| - Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| - Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. |  |
| В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| Укупна понуђена цена без ПДВ-а |  |
| Словима |  |
| Износ ПДВ-а % |  |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом |  |
| Словима |  |
| Рок завршетка радова: (максимум 45 дана од дана увођења у посао) |  |
| Гарантни рок: (минимум 2 године) |  |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана): |  |
| Рок важења понуде: (најмање 30 дана од дана отварања понуде) НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом | _____________ дана |
| Начин плаћања: | Према моделу уговора |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 3.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  је у припреми понуде број _______ од ___________ 2015. године, у отвореном поступку јавне набавке радова који се односи на: „Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“, редни број јавне набавке 404-116/15, сносио следеће трошкове:

А) Приказ структуре трошкова припреме понуде (попунити податке који чине приказ структура трошкова)

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара.

Б) Укупан износ трошкова припреме понуде износи ______________________ динара.

НАПОМЕНА:

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 3, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 4.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  изјављује да понуду број ___________ од _______________ 2015. године, припремљену на основу позива за достављање понуде за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова који се односи на: „Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“ , редни број јавне набавке 404-116/15, подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 5.

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да поседује:

- Камион носивости од  15 до 20 т – 10 ком.

- Камион носивости од 10 до 15 т – 10 ком

- Багер точкаш (са рото главом) тежине од 14-17 т – 1 ком

- Булдожер – 1ком

- Тампон ваљак од 11 до 14 т – 1 ком

- Јеж ваљак од 8 до 14 т – 1 ком

- Комбинована радна машина – 3 ком

- Утоваривач са утоварном кашиком запремине ≥ 2 m ³ - 1 ком

- Компресор – 1 ком

- Вибро плоча – 1 ком

- Путарско возило – 1 ком

- Грејдер – 1 ком

- Цистерна за воду, запремина цистерне ≥ 8 m³ - 1 ком

- Цистерна за емулзију на камиону – 1 ком

- Финишер за уградњу асфалта димензије вариоматик пегле 1-3 m – 1 ком

- Финишер за уградњу асфалта димензије основне пегле ≥ 2,5 m – 1 ком

- Финишер за уградњу тврдо ливеног асфалта – 1 ком

- Кохерица са запремином контејнера за тврдо ливени или ливени асфалт ≥5 t – 1 ком

- Ваљак за асфалт са челичним напалтцима, пегла – пегла, од 1 до 2 т – 1 ком

- Комбиновани ваљак за асфалт, гума – пегла, од 2 до 4 т – 1 ком

- Ваљак за асфалт са челичним напалтцима, пегла – пегла, од 3 до 5 т – 1 ком

- Комбиновани ваљак за асфалт, гума – пегла, од 7 до 12 т – 1 ком

- Ваљак за асфалт са челичним напалтцима, пегла – пегла, од 7 до 12 т – 1 ком

- Ваљак за асфалт, гума, од 10 до 14 т – 1 ком

- Топли контејнери за транспорт асфалтне масе са капацитетом коша ≥ 5 t – 1 ком

- Плато приколица – 1 ком

- Мини утоваривач запремине утоварне кашике од  0,4 до 0,8 m³ - 2 ком

Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова који се односи на: „Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“, редни број јавне набавке 404-116/15.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 6.

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да има следеће запослене:

| РБ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ЗАНИМАЊЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |
| 33 |  |  |
| 34 |  |  |
| 35 |  |  |
| 36 |  |  |
| 37 |  |  |
| 38 |  |  |
| 39 |  |  |
| 40 |  |  |
| 41 |  |  |
| 42 |  |  |
| 43 |  |  |
| 44 |  |  |
| 45 |  |  |
| 46 |  |  |
| 47 |  |  |
| 48 |  |  |
| 49 |  |  |
| 50 |  |  |

Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова који се односи на: „Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“, редни број јавне набавке 404-116/15.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 7.

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА

На основу Конкурсне документације за јавну набавку радова која се односи на „Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“ број  404-116/15, издајем следећу:

ПОТВРДУ

Понуђач _____________________________________________, са седиштем

у _______________________________, матични број _______________________,

ПИБ _______________________________, извршио је дана ________________ 2015.

године обилазак локација који су предмет ове јавне набавке, чиме је испунио додатни услов за учешће у поступку.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________                                                       Овлашћено лице Наручиоца

Миљан Шишовић

Напомена:

Понуђачи могу извршити обилазак локација  радним данима у периоду од 10.00 – 14.00 часова. Обилазак се заказује телефонским путем, на број 011/244-1065, или на маил tender1@vozdovac.rs – особа за контакт Весна Јанковић. Овај образац мора бити предат уз понуду, оверен печатом Наручиоца и потписан од стране овлашћеног лица. У супротном, понуђач неће моћи да докаже испуњеност додатног услова.

Образац 8.а

# ИЗЈАВА О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом закључења Уговора за јавну набавку која се односи на „Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“ за потребе Градске општине Вождовац, предати Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора у износу од _____________________ динара без ПДВ-а,  и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора, с тим да евентуални продужетак рока за извршење радова има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење радова. Наведеном гаранцијом банка мора да се обавеже на ће „неопозиво“, „безусловно“ и „на први позив и без права приговора“ извршити уплату на текући рачун наручиоца највише до гатантованог износа.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају ако понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена банци или не. Гарантни период се рачуна од дана техничког пријема изведених радова.

Датум:___________________	                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА

## потпис

М.П.

Образац 8.б

# ИЗЈАВА О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо на дан потписивања Записника о примопредаји радова за јавну набавку која се односи на „Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“ за потребе Градске општине Вождовац, предати Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора у износу од _____________________ динара без ПДВ-а и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од истека гарантног рока. Наведеном гаранцијом банка мора да се обавеже на ће „неопозиво“, „безусловно“ и „на први позив и без права приговора“ извршити уплату на текући рачун наручиоца највише до гатантованог износа.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач исте не отклони након позива наручиоца и утврђивања стварног стања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена банци или не.

Датум:___________________	                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА

## потпис

М.П.

Образац 9.

ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ УГОВОРА И ПОШТОВАЊУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА)

_________________________________________________________________(назив Наручиоца/Инвеститора)

Изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу да је

_____________________________________ (назив понуђача) у ________ години у

вредности од _____________________ динара  без ПДВ-а, извео радове на

реконструкцији и/или санацији саобраћајница у градским условима.

Ова потврда се издаје на захтев

______________________________________________, ради доказивања референци у јавној набавци радова која се односи на: „Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“ редни број јавне набавке 404-116/15.

Потпис одговорног

Лица

_____________________

Дана,__________________

М.П.

Напомена:

По потреби овај образац фотокопирати и сваку страну оверити печатом.

Наручилац након отварања понуда, задржава право да од понуђача захтева доказивање података из референтне листе. Ако понуђач у року који му одреди Наручилац (који не може бити краћи од 5 дана, чл 79. ЗЈН), не достави тражене доказе, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Образац 9б.

ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ УГОВОРА И ПОШТОВАЊУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА)

_________________________________________________________________(назив Наручиоца/Инвеститора)

Изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу да је

_____________________________________ (назив понуђача) у ________ години

уградио ______________ т и ______________ m² ливеног или тврдоливеног асфалта на

саобраћајницама у градским условима.

Ова потврда се издаје на захтев

______________________________________________, ради доказивања референци у јавној набавци радова која се односи на: „Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“ редни број јавне набавке 404-116/15.

Потпис одговорног

лица Наручиоца/Инвеститора

_____________________

Дана,__________________

М.П.

Напомена:

По потреби овај образац фотокопирати и сваку страну оверити печатом.

Наручилац након отварања понуда, задржава право да од понуђача захтева доказивање података из референтне листе. Ако понуђач у року који му одреди Наручилац (који не може бити краћи од 5 дана, чл 79. ЗЈН), не достави тражене доказе, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

МОДЕЛ

УГОВОР

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА

Закључен између:

Градске општине Воджовац, са седиштем у Београду, Улица Устаничка бр 53, коју

заступа  Председник Александар Савић (у даљем тексту: Наручилац) и

_________________________ са седиштем у ________________, Улица

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем тексту: Извођач)

Подаци о Наручиоцу:                                        Подаци о Извођачу:

| ПИБ:102829648 | ПИБ: |
| --- | --- |
| Матични бр: 07003722 | Матични бр.: |
| Број рачуна: 840 – 148640 - 20 | Број рачуна: |
| Телефон: 011/244-1065 | Телефон: |
| Телефакс: 011/244-1065 | Телефакс: |
| Е-mail: tender1@vozdovac.rs | E-mail: |

ОСНОВ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац је Одлуком о додели уговора бр 404-116/15 од _________________године (попуњава Наручилац) изабрао ______________ као најповољнијег  понуђача  након  спроведеног отвореног поступка  јавне  набавке број 404-116/15.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора  су поправке и одржавање следећих улица:

- Божићна – крак 1

- Божићна – крак 2

- Јужна – прилаз гробљу

- Улица Јоргована

- Улица Ружа

- Јована Миловановића – први део

- Милоша Милошевића

- Жути Брег

- Пут за Павићевац – други део

- Пут за Павићевац – први део

- Јарослав Черни – крак 1

- Јарослав Черни – крак 2

- Јарослав Черни – крак 3

- Јарослав Черни – крак 4

- Савеза Бораца

- Живка Гаввриловића

- Перице Ивановића – први део

- Фрицка Лоха – први крак

- Фрицка Лоха – други крак

Саставни део овог Уговора су: понуда Извођача бр. ________ од ____________ 2015 године и – Предмер и предрачун радова.

Предмет Уговора Извођач ће извршити (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

в) заједнички, у групи са:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

ЦЕНА

Члан 3.

Цене радова који су предмет  овог  уговора  су  дате  у  Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. _________ од _____________.2015 године, појединачно и у укупном износу од ________________ динара без  обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од  ___________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изврши у  року од ____ дана  од  дана  увођења у посао од стране Наручиоца. Сви извршени радови морају бити праћени одговарајућом документацијом.

Извођач  ће  извршене радове  обрачунавати  према  ценама  датим  у Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. ________ од _______________2015 године.

Члан 5.

Квалитет извршених радова обухвата квалитет рада, квалитет материјала који се уграђује, као и однос према имовини Наручиоца, при чему се води рачуна да се не наноси штета имовини Наручиоца.

Извођач   радова  гарантује  квалитет  радова,  а  Наручилац  има  право  на  рекламацију квалитета.

У случају да, надзор   утврди да квалитет радова није задовољавајући позива  представника Извођача (лице одговорно за закључење Уговора), сачињава записник у коме се одређује рок за отклањање недостатака (који не може бити дужи од 3 дана), након чега, уколико се не отклоне недостаци непосредни корисник обавештава Извођача радова, са упозорењем да ће дати предлог за активирање банкарске гаранције у року од 5 дана од дана доставе обавештења. Уколико се у остављеном року не појави представник Извођача и не  утврди  да  су недостаци  у целини  отклоњени,  што  Извођач  и непосредни  корисник констатују  записником,  биће активирана  банкарска гаранција од стране Наручиоца. Уколико се недостаци у остављеном року отклоне, непосредни корисник ће  обавестити  Извођача  радова  и  по  истом  неће  бити  санкција  по  Извођача. Такође,  до  активирања  банкарске гаранције  може  доћи  и  у

случају  када  Извођач радова нанесе материјалну штету наручиоцу, а исту добровољно не надокнади.

Члан 6.

Извођач радова гарантује квалитет обављених радова у року од ________ година, а у свему према условима предвиђеним у захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији. Уколико радови не буду у свему према понуди и одредбама овог Уговора или наступи штета изазвана непажњом радника Извођача радова, Наручилац може тражити накнаду штете, као и трошкова.

Члан 7.

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла предвиђена је банкарска гаранција. Извођач се обавезује да Наручиоцу након што се стекну услови за закључење уговора, у року од 14 дана (или у тренутку закључења уговора),  достави  банкарску гаранцију,  за добро извршење посла у висини од 10 %  од вредности понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара без ПДв-а, са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Наведеном гаранцијом банка мора да се обавеже на ће „неопозиво“, „безусловно“ и „на први позив и без права приговора“ извршити уплату на текући рачун Наручиоца највише до гатантованог износа. По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена банци или не. Гарантни период се рачуна од дана техничког пријема изведених радова.

Као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року предвиђена је банкарска гаранција. Извођач се обавезује да Наручиоцу на дан потписивања Записника о примопредаји радова достави банкарску гаранцију, за отклањање грешака у гаратном року у висини од 10 %  од вредности понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека гарантног рока. Наведеном гаранцијом банка мора да се обавеже на ће „неопозиво“, „безусловно“ и „на први позив и без права приговора“ извршити уплату на текући рачун Наручиоца највише до гатантованог износа. По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена банци или не.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац   прихвата   цене   радова   дате   у   понуди  Извођача  и  обавезује  се  на  исплату у  року  од  _______ дана  након завршених радова и  пријема исправног рачуна – окончане ситуације са пратећом документацијом и извештајем надзора, на  текући  рачун Извођача број _________________.

Извођачу није дозвољено да захтева аванс.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и траје до испуњења његових обавеза.

Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. овог члана уз отказни рок од  30 дана, у случају несавесног пословања од стране продавца.

Члан 10.

На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 11.

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача.

У г о в о р а ч и:

У Београду __________2015.

Наручилац						        Продавац

ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ	                                                        Предузеће / радња

ПРЕДСЕДНИК				                               Директор/оснивач

Александар Савић

----------------------------                                                                   ----------------------------------

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора.